Администрация

сельского поселения

Калиновка

Сергиевский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06. 2019 г.   № 26

О подготовке проекта изменений в Генеральный план сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области, постановляю:

- Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области от 26 ноября 2013г. № 26, в части изменения границы населенного пункта или границ населенных пунктов с целью исключения их пересечения с границами земельных участков, границами муниципальных образований, иных препятствий для внесения сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН (далее – проект изменений в Генеральный план).

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке изменений в Генеральный план в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

- Заинтересованные лица вправе представить свои письменные предложения по проекту изменений в Генеральный план в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего постановления по адресу: 446530, Самарская область, Сергиевский район, с.Калиновка, ул.Каськрова К.А., д.19А либо по адресу электронной почты: kalinovkaserg@yandex.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Сергиевский вестник»  и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Сергиевский по адресу: http://sergievsk.ru/.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Калиновка								         	С.В.Беспалов

Приложение № 1

к постановлению Администрации сельского поселения Калиновка  муниципального района Сергиевский Самарской области

от «06» июня 2019 года № 26

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в генеральный план сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области (далее также – проект изменений в генеральный план)

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в генеральный план | Исполнитель по контракту | До 12.08.2019 |
| 2. | Размещение изменений в генеральный план во ФГИС ТП | Администрация сельского поселения | До 14.08.2019 |
| 3. | Согласование проекта изменений в генеральный план с уполномоченными органами государственной власти | Администрация сельского поселения | До 20.11.2019 |
| 4. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план | Администрация сельского поселения | До 20.11.2019 |
| 5. | Доработка проекта изменений в генеральный план с учетом замечаний, поступивших по результатам согласования с уполномоченными органами, а также по результатам публичных слушаний | Исполнитель по контракту | До 30.11.2019 |
| 6. | Утверждение проекта изменений в генеральный план | Собрание представителей сельского поселения | До 20.12.2019 |
| 7. | Опубликование утверждённых изменений в генеральный план | Глава сельского поселения | В течение 10 дней со дня утверждения изменений в генеральный план |