АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ОРЛЯНКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2023 г. № 21

О подготовке проекта изменений в Генеральный план

сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области, постановляю:

- Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области от 11.12.2013 № 21 (в ред. от 20.12.2019 № 38), (далее – проект изменений в Генеральный план), в части установления функциональной зоны «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» для территории, указанной в Приложении № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке изменений в Генеральный план в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Постановлению.

- Предложения заинтересованных лиц, связанные с корректировкой генерального плана сельского поселения Верхняя Орлянка по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего Постановления, принимаются в срок до «08» июня 2023 года по адресу: 446523, Самарская область, Сергиевский район, с.Верхняя Орлянка, ул.Почтовая, д.2А, либо по адресу электронной почты: vorlyanka@mail.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Сергиевский вестник» и на официальном сайте администрации поселения по адресу http://sergievsk.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы сельского поселения

Верхняя Орлянка муниципального

района Сергиевский Самарской

области					              _____________  /Е.Н.Сеземина/

Приложение № 1

к Постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Орлянка  муниципального района Сергиевский Самарской области

от «01» 06 2023 года № 21

Приложение № 2

к Постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Орлянка  муниципального района Сергиевский Самарской области

от «01» 06 2023 года № 21

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в генеральный план сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района  Сергиевский Самарской области (далее также – проект изменений в генеральный план)

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в генеральный план | Исполнитель по договору | До 30.06.2023 |
| 2. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план | Администрация сельского поселения | До 07.08.2023 |
| 3. | Доработка проекта изменений в генеральный план с учетом замечаний, поступивших по результатам публичных слушаний | Исполнитель по договору | До 21.08.2023 |
| 4. | Размещение проекта изменений в генеральный план во ФГИС ТП | Администрация сельского поселения | До 01.09.2023 |
| 5. | Согласование проекта изменений в генеральный план с уполномоченными органами государственной власти | Администрация сельского поселения | До 02.10.2023 |
| 6. | Утверждение проекта изменений в генеральный план | Собрание представителей сельского поселения | До 16.10.2023 |
| 7. | Опубликование утверждённых изменений в генеральный план | Глава сельского поселения | В течение 10 дней со дня утверждения изменений в генеральный план |