АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВСК

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от              г. №

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВСК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2026-2033 ГОДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к муниципальным программам комплексного развития системы транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Постановлением администрации сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский от  07.02.2020 г. № 9 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области», Генеральным планом сельского поселения Сергиевск  муниципального района Сергиевский, Уставом сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области, Администрация сельского поселения  Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области постановляет:

- Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры   сельского поселения  Сергиевск  муниципального района Сергиевский  Самарской области на 2026-2033 годы согласно Приложению к настоящему постановлению.

- Установить, что расходные обязательства, возникающие в результате принятия настоящего постановления, исполняются за счет средств бюджета сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий финансовый год.

- Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения муниципального района Сергиевский Самарской области № 73 от 22.12.2017 г. «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры   сельского поселения  Сергиевск  муниципального района Сергиевский  Самарской области на 2018-2033 годы».

- Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сергиевский вестник».

- Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2026 г.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Сергиевск

муниципального района

Сергиевский Самарской области                                                   М.М.Арчибасов

Приложение

к Постановлению администрации

сельского поселения Сергиевск

муниципального района Сергиевский

от       г. №

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВСК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2026- 2033 ГОДЫ

ПАСПОРТ программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области на период с 2026 до 2033 года

Наименование Программы; Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области на 2026-2033 годы (далее - Программа). Дата принятия решения о разработке муниципальной программы; Распоряжение администрации сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский от 28.10.2025 г. №48-р «О создании программного комитета администрации сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области по рассмотрению муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области на 2026-2033 годы. Основание для разработки Программы; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». Ответственный исполнитель муниципальной программы; Администрация сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области (далее - Администрация) Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.Г-Михайловского,27.. Соисполнители муниципальной программы; отсутствуют. Наименование заказчика Программы, его местонахождение; Администрация сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области (далее - Администрация) Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,. ул.Г-Михайловского,27.. Наименование разработчика Программы, его местонахождение; Администрация сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области (далее - Администрация) Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.Г-Михайловского,27.. Цели Программы; -создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы; - повышение уровня безопасности движения; -улучшение качества дорог.. Задачи Программы; - Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Сергиевск.. Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры; Технико-экономические показатели: - протяженность отремонтированных дорог (ежегодно). Финансовые показатели: - финансовые затраты на содержание дорог (ежегодно). Социально-экономические показатели: - доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий). Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации; Программа не содержит подпрограмм. Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры; Строительство дорог. Срок и этапы реализации Программы; 2026-2033 годы (этапы реализации Программы не выделяются). Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы; Объем финансирования Программы в 2026-2033 годах составит 16 426,118* тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 – 0,0 тыс. руб.; 2026 – 0,0 тыс. руб.; 2027 – 0,0 тыс. руб.; 2028 – 0,0 тыс. руб.; 2029 - 0,0 тыс. руб.; 2030-2033 – 16 426,118 тыс. руб. из них: федеральный бюджет – отсутствует; областной бюджет – отсутствует; муниципальный бюджет – 16 426,118 тыс. руб.; внебюджетные источники – отсутствуют. *Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы; Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры. Приведение дорог в нормативное состояние. Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения.. Система организации контроля за ходом реализации муниципальной программы; Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы и контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет Администрация сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области в соответствии с действующим законодательством..

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

  - Анализ положения сельского поселения Сергиевск в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации

Муниципальный район Сергиевский расположен в северо-восточной части Самарской области, в 135 км от областного центра – города Самары.

Сельское поселение Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области расположено в северо-восточной части муниципального района Сергиевский Самарской области, в 126 км. от областного центра.

Сельское поселение Сергиевск граничит:

-	с сельским  поселением Сургут муниципального района Сергиевский;

-	с сельским поселением  Серноводск муниципального района Сергиевский;

-	с сельским поселением Ключи  муниципального района Исаклинский;

-	с сельским  поселением Кутузовский муниципального района Сергиевский;

-	с сельским  поселением Липовка муниципального района Сергиевский;

-	с сельским  поселением Красносельское муниципального района Сергиевский;

-	с сельским  поселением Елшанка муниципального района Сергиевский;

-	с сельским  поселением Светлодольск муниципального района Сергиевский.

В состав поселения входят следующие населенные пункты: село Сергиевск, село Боровка, поселок Глубокий, поселок Михайловка, поселок Рогатка, поселок Рыбопитомник, деревня Студеный Ключ, село Успенка.

1.2.Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Население

Численность населения  сельского  поселения Сергиевск по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 9702 человек. Здесь проживает 22,11 % населения муниципального района Сергиевский.

Таблица 1 – Оценка численности постоянного населения

| Наименование администраций, населенных пунктов | Численность постоянного населения (человек) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Зарегистрировано (по месту постоянного жительства и по месту пребывания на срок 9 мес и более) |  | в том числе: зарегистриро-вано по месту жительства, но отсутствующих 9 мес и более | Проживающих 9 мес и более не зарегистри-рованных по месту жительства и месту пребывания |
| 1 | 2(3-4+5) | 3 |  | 4 | 5 |
| Сельское поселение Сергиевск |  |  |  |  |  |
| 1.село Боровка | 290 | 343 | 60 |  | 7 |
| 2.поселок Глубокий | 1 | 1 | 1 |  | 0 |
| 3.поселок Михайловка | 2 | 2 | 0 |  | 0 |
| 4.поселок Рогатка | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5.поселок Рыбопитомник | 6 | 3 | 1 |  | 4 |
| 6.село Сергиевск | 9177 | 9554 | 780 |  | 403 |
| 7.деревня Студеный Ключ | 6 | 1 | 0 |  | 5 |
| 8.село Успенка | 221 | 244 | 30 |  | 7 |
| Всего по сельскому поселению | 9702 | 10148 | 872 |  | 426 |

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает:

-  27,81 % (2698 чел.) - населения старше 60 лет,

- 43,58 % (4228 чел)  - в возрасте от 19 до 60 лет;

-  28,61 % (2776 чел.) - от 0 до 18 лет.

Жилой фонд

В границах сельского поселения Сергиевск существующий жилищный фонд на 2025 г. составляет 224,9 тыс. м² общей площади. Обеспеченность жильем составляет в среднем по сельскому поселению 23,18 м2 /чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

Жилая зона в сельском поселении Сергиевск представляет застройку низкой плотности.

Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения Сергиевск  представлена в основном индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками, в с. Сергиевск существуют многоквартирные жилые дома средней этажности.

Существующий жилищный фонд представлен усадебной одноэтажной застройкой и многоквартирной 2, 3-5-ти этажной застройкой. Многоквартирные капитальные дома сосредоточены в центре села на пересечении улиц Ленина, Советской, Горького, Заводская. Несколько кварталов многоквартирной застройки расположены в северной и северо-восточной части населенного пункта.

В связи с тем, что в последнее время наблюдается тенденция увеличения жилого фонда за счет строительства и реконструкции жилых домов, площадь жилого фонда будет варьироваться.

Градостроительная деятельность

Планировочная организация территории сельского поселения Сергиевск складывалась под влиянием основных факторов: рельефа местности, водных объектов, сложившейся транспортной структуры, расположения производственных объектов. Градостроительный каркас представлен населенными пунктами: село Сергиевск, село Боровка, поселок Глубокий, поселок Михайловка, поселок Рогатка, поселок Рыбопитомник, деревня Студеный Ключ, село Успенка.

Сельское поселение Сергиевск  имеет развитую сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 100% из них имеют твердое (асфальто-бетонное) покрытие.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории с.п. Сергиевск  составляет около 65,250 км.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения проходящих по территории

с.п. Сергиевск

| №№ п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность, км | Асфальто-бетонные, км | Грунто-щебен., км | Грунтовые, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 6310441000520 | «Урал» – Сергиевск – Челно-Вершины (км 0 – км 42,7) | 16,800 | 16,800 | -- | -- |
| 2 | 6310441000523 | Сергиевск – Чекалино – Большая Чесноковка – Русская Селитьба (км 0 – км 43,5) | 12,700 | 43,500 | -- | -- |
| 3 | 6310441000524 | Сергиевск – Успенка | 10,000 | 10,000 | -- | -- |
| 4 | 6310441000560 | Обход с.Сергиевска | 8,400 | 8,400 | -- | -- |
| 5 | 6310441000544 | «Урал» – Сергиевск | 2,600 | 2,600 | - | -- |
| 6 | 6310441000534 | «Урал – Челно-Вершины – Боровка | 9,000 | 9,000 | - | - |
| 7 | 6310441000549 | Радаевский нефтепромысел – Рыбопитомник | 5,750 | - | 5,750 | - |
|  |  | Итого: | 65,25 | 59,500 | 5,750 |  |

Наиболее высокая интенсивность движения автотранспорта (свыше 1000 авт. в сутки) на территории района отмечается на автодорогах общего пользования:

- «Урал»- Сергиевск – Челно-Вершины»,

- «Урал» – Сергиевск».

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

По территории поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами по дорогам общего пользования постоянными маршрутами, связывая населенные пункты поселения между собой.

Организовано движение автобусных маршрутов, связывающих с.п.Сергиевск  с областным центром – Самара, а также  населенными пунктами  муниципального района.

Автовокзал расположен  по ул. Ленина.

Действует маршрут «Школьный автобус», обеспечивающий подвоз школьников с.Боровка, с.Успенка и д. Студеный Ключ в МОУ Сергиевская СОШ №1 и №2 административного центра с.Сергиевск .

| №№ пп | Исходный и конечный пункт |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Сергиевск – Серноводск |
| 2 | Сергиевск – Боровка |
| 3 | Сергиевск – Отрадный |
| 4 | Сергиевск – Черновка |
| 5 | Сергиевск – Калиновый Ключ |
| 6 | Сергиевск – Кандабулак |
| 7 | Сергиевск – Мордовская Селитьба |
| 8 | Сергиевск – Сидоровка |
| 9 | Сергиевск – Нероновка |
| 10 | Сергиевск – Малые Ключи |

Железнодорожный транспорт

С юга на север через м.р.Сергиевский проходит федеральная железная дорога «Серные Воды II - Кротовка». Протяженность в границах района составляет – 28.0 км.

На территории района расположено две железнодорожные станции: Серные Воды I, Cерные Воды II.

Водный транспорт

В поселении отсутствуют речные маршруты.

Воздушный транспорт

Воздушные перевозки в сельском поселении отсутствуют. Для воздушных перелетов население пользуется аэропортом г. Самара (Курумоч), расположенном на расстоянии 125 км от сельского поселения.

1.4 Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог

В целом улично-дорожная сеть с.п.Сергиевск характеризуется не достаточной степенью благоустройства.

Главными улицами с.Сергиевск  являются улица Ленина, ул. К.Маркса, ул. Фрунзе, ул. П.Ганюшина. Средняя ширина улиц в границах линий застройки составляет  25 м. Большая часть улиц села имеет асфальто-бетонное покрытие.

Большинство улиц в с.Боровка, не имеет твердого покрытия. Асфальто-бетонное покрытие имеет ул. Юбилейная. Средняя ширина улиц в границах линий застройки составляет 20-25 м.

В с.Успенка – пер. Молодежный имеет асфальтобетонное покрытие. Средняя ширина улиц в границах линий застройки составляет 25 м.

Д.Студеный Ключ, п. Рыбопитомник, п.Глубокий, п.Рогатка, п. Михайловка     – не имеют улиц с твердым покрытием.

Таблица 3 - Характеристика улично-дорожной сети населённых пунктов сельского поселения Сергиевск

| № п\п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |  |  |  |  | Значение / категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) |  |  |  |
|  |  |  |  | Асф/бет | Гр/щеб | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | с.Сергиевск |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Ленина | 22039,23 | 3,25 | 3,20 |  | 0,5 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ главная улица |
| 1 | Автомибильная дорога по ул. Набережная от д.№1 до д.№138 | 12725 | 3,15 | 0,475 | 2,701 | 1,5 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 2 | ул. Н. Набережная | 1120 | 0,28 | 0 | 0,28 | 0 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 3 | Автомобильная дорога по ул. Фрунзе от ул. К, Маркса до ул. Л. Толстого и от ул. Набережная до обл. дороги | 2175 | 0,58 | 0 | 0,5 | 0,08 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ главная улица |
| 4 | Автомобильная дорога по ул. Бр. Тимашевых от ул. Набережная до ул. Советская | 2175 | 0,58 | 0 | 0,29 | 0,29 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 5 | Автомобильная дорога по ул. Сок от д.№1 до ул. Набережная | 660 | 0,165 |  | 0,165 | 0 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 6 | Автомобильная дорога по ул. Районная от д.№1 до ул. В Комарова | 2120 | 0,49 | 0,16 | 0,33 |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ главная улица |
| 7 | Автомобильная дорога по ул. Речная | 557,5 | 0,14 |  | 0,1 | 0,045 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ проезд |
| 8 | Автомобильная дорога по ул. П. Ганюшина от ул. К.Маркса до д. №76 | 3920 | 0,91 | 0,28 | 0,63 |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ главная улица |
| 9 | Автомобильная дорога по ул. В. Комарова | 7750 | 1,7 | 0,95 | 0,75 | 0 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 10 | Автомобильная дорога по ул. Комсомольская | 1535,5 | 0,422 | ,0,117 | 0,305 |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 11 | Автомобильная дорога по ул. Ленина | 8322,5 | 1,92 | 1,05 | 0,055 | 0,815 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 12 | Автомобильная дорога по ул. Советская | 10550 | 2,26 | 1,76 |  | 0,5 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ главная улица |
| 13 | Автомобильная дорога по ул. Н. Краснова | 17220 | 3,58 | 3,0 | 0,38 | 0,2 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ главная улица |
| 14 | Автомобильная дорога по ул. Крутой Тупик | 400 | 0,1 |  | 0,1 |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 15 | Автомобильная дорога по ул. Нагорная | 865,5 | 0,183 | 0,15 | 0 | 0,033 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ проезд |
| 16 | Автомобильная дорога по ул. Революционная | 5887,5 | 1,245 | 0,95 | 0,21 | 0,085 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная улица |
| 17 | Автомобильная дорога по ул. Кооперативная | 5245 | 1,165 | 0,7 | 0,235 | 0,23 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная улица |
| 18 | Автомобильная дорога по ул. М. Горького | 4387 | 0,98 | 0,467 | 0,513 | 0 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная улица |
| 19 | Автомобильная дорога по ул. Плеханова | 6075 | 1,215 | 1,215 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная улица |
| 20 | Автомобильная дорога по ул. Чапаева | 3695 | 0,85 | 0,48 |  | 0,37 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 21 | Автомобильная дорога по ул. Северная | 12450 | 2,49 | 2,49 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ главная улица |
| 22 | Автомобильная дорога поул. К. Маркса | 1295 | 0,355 | 0,035 | 0 | 0,32 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ главная улица |
| 23 | Автомобильная дорога по ул. Первомайская | 990,5 | 0,283 |  |  | 0,283 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 24 | Автомобильная дорога по ул. Л. Толстого | 7100 | 1,42 | 1,42 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная улица |
| 25 | Автомобильная дорога по ул. Космодемьянской | 875 | 0,25 |  |  | 0,25 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 26 | Автомобильная дорога по ул. Гагарина | 6750 | 1,35 | 1,35 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная улица |
| 27 | Автомобильная дорога по ул. Садовая | 1295 | 0,33 |  | 0,28 | 0,05 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 28 | Автомобильная дорога по ул. Островского | 2540 | 0,95 | 0,36 | 0,23 | 0,36 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 29 | Автомобильная дорога по ул. Н.Крупской | 7875 | 1,575 | 1,575 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная улица |
| 30 | Автомобильная дорога по ул. Парковая | 1600 | 0,38 | 0,18 |  | 0,2 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 37 | Автомобильная дорога по ул. Городок | 4745 | 1,243 | 0,173 | 0,27 | 0,8 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная улица |
| 32 | Автомобильная дорога по ул. А.Матросова | 2360 | 0,472 | 0,472 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 33 | Автомобильная дорога от ул. Ленина до ул. Плеханова | 2500 | 0,5 | 0,5 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная улица |
| 34 | Автомобильная дорога по ул. Полевая | 2430 | 0,54 | 0,54 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 35 | Автомобильная дорога по ул. Куйбышева | 1710 | 0,38 | 0,38 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 36 | Автомобильная дорога по ул. Юбилейная | 1674 | 0,372 | 0,372 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 37 | Автомобильная дорога по ул. Пионерская | 1687,5 | 0,375 | 0,375 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 38 | Автомобильная дорога по ул. Молодежная | 2250 | 0,45 | 0,45 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 39 | Автомобильная дорога по ул. Рабочая | 2350 | 0,47 | 0,47 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 40 | Автомобильная дорога по ул. Степная | 5600 | 1,160 | 1,08 |  | 0,08 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная улица |
| 41 | Автомобильная дорога проезд № 1 от ул. Северная до ул. Степная | 700 | 0,14 | 0,14 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная улица |
| 42 | Автомобильная дорога по ул. Шоссейная | 1400 | 0,4 |  |  | 0,4 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ главная улица |
| 43 | Автомобильная дорога по ул. Строителей | 5629,5 | 1,01 | 1,01 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 44 | Автомобильная дорога по ул. пр. Московский | 1750 | 0,35 | 0,35 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ главная улица |
| 45 | Автомобильная дорога по ул. Звездная | 3860 | 0,772 | 0,772 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 46 | Автомобильная дорога по ул. Бр. Алехиных | 1225 | 0,245 | 0,245 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 47 | Автомобильная дорога по ул. Октябрьская | 1450 | 0,29 | 0,29 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 48 | Автомобильная дорога по ул. Мира | 1650 | 0,35 | 0,35 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 49 | Автомобильная дорога по ул. Солнечная | 1750 | 0,35 | 0,35 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 50 | Автомобильная дорога по ул. Восточная | 1500 | 0,3 | 0,3 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 51 | Автомобильная дорога по ул. Зеленая | 800 | , 202 | 0,062 | 0,14 |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 52 | Автомобильная дорога по ул. Новая | 1250 | 0,25 | 0,25 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 53 | Автомобильная дорога по ул. Заводская | 4000 | 0,8 | 0,8 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 54 | Автомобильная дорога по ул. Аэродромная | 11750 | 1,78 | 1,78 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная улица |
| 55 | Автомобильная дорога по ул. Спортивная | 5600 | 1,12 | 1,12 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 56 | Автомобильная дорога по ул. Волжская | 5600 | 1,09 | 1,09 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 57 | Автомобильная дорога по ул. Петра Великого | 4200 | 0,84 | 0,84 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 58 | Автомобильная дорога по ул. Сергиевская | 6100 | 1,22 | 1,22 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 59 | Автомобильная дорога по ул. А. Галяшина | 6460 | 1,292 | 1,292 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 60 | Автомобильная дорога по ул. Самарская | 6785 | 1,357 | 1,357 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 61 | Автомобильная дорога по ул. им. 65 летия Победы | 3100 | 0,62 | 0,62 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная улица |
| 62 | Автомобильная дорога по ул. Лермонтова | 2090 | 0,418 | 0,418 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 63 | Автомобильная дорога по ул. Лесная | 1435 | 0,31 |  |  | 0,31 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 64 | Автомобильная дорога по ул. В.Терешковой | 909 | 0,198 | 0,117 | 0,081 |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 65 | Автомобильная дорога проезд №1 от ул. Н. Краснова до ул. Ленина. | 1050 | 0,21 | 0,21 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 66 | Автомобильная дорога проезд №2 от ул. Н. Краснова до ул. Ленина. | 875 | 0,25 |  |  | 0,25 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 67 | Автомобильная дорога проезд от ул. Космодемьянской до ул. Советская. | 2065 | 0,59 |  |  | 0,59 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 68 | Автомобильная дорога проезд № 2 от ул. Северная до ул. Степная | 750 | 0,15 | 0,15 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная улица |
| 69 | Автомобильная дорога ул.Г. Михайловского | 4500 | 0,9 | 0,9 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная улица |
| 70 | Автомобильная дорога проезд от ул. Городок до ул. Н.Краснова | 1475 | 0,295 | 0,295 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная улица |
| 71 | автомобильная дорога проезд №3 от ул. Ленина до ул. Н.Краснова | 1090 | 0,235 | 0,15 | 0,085 |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 72 | Автомобильная дорога от ул. Советская к дому №67 | 350 | 0,07 | 0,07 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 73 | Автомобильная дорога от ул. Г.Михайловского к дому №3 и к дому №5 | 650 | 0,13 | 0,13 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 74 | Автомобильная дорога от ул. Г.Михайловского к дому №30 и к дому №5 | 1100 | 0,22 | 0,22 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 75 | Автомобильная дорога от ул. Советская к дому №59 | 385 | 0,077 | 0,077 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 76 | Автомобильная дорога от ул. Кооперативная к дому №24а | 125 | 0,075 | 0,075 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 77 | Автомобильная дорога от ул. Революционной к дому №39 | 315 | 0,063 | 0,063 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 78 | Автомобильная дорога от ул. К.Маркса к дому №8,72,58 по ул.М.Горького | 1500 | 0,31 | 0,31 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 79 | Автомобильная дорога от ул. Советская к дому №68 и к дому №70 | 945 | 0,18 | 0,18 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 80 | Автомобильная дорога от ул. Строителей к дому №1 | 520 | 0,112 | 0,112 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 81 | Автомобильная дорога от ул. Строителей к дому №9 | 350 | 0,07 | 0,07 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 82 | Автомобильная дорога от ул. Строителей к дому №3 | 360 | 0,132 | 0,072 | 0,06 |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 83 | Автомобильная дорога от ул. Строителей к дому №5 | 360 | 0,072 | 0,072 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 84 | Автомобильная дорога от ул. Рабочая к дому №81 | 750 | 0,15 | 0,15 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 85 | Автомобильная дорога от ул. Лесная к дому №1а | 616 | 0,154 |  | 0,15 |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 86 | Автомобильная дорога от ул. Лесная к дому №1 и к дому №2а | 640 | 0,16 |  | 0,16 |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 87 | Автомобильная дорога т проезда №3(от ул. Ленина до ул. Н.Краснова) к дому №108 | 275 | 0,055 | 0,055 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 88 | Автомобильная дорога от проезда №3(от ул. Ленина до ул. Н.Краснова) к дому №112, 114, 120, 122, 126, 128, 130 | 3100 | 0,66 | 0,62 | 0,04 |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 89 | Автомобильная дорога от проезда №3(от ул. Ленина до ул. Н.Краснова) к дому №96, 106 | 560 | 0,106 | 0,106 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 90 | Автомобильная дорога т проезда №3(от ул. Ленина до ул. Н.Краснова) к дому №100, 102 | 500 | 0,1 | 0,1 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 91 | Автомобильная дорога т проезда №3(от ул. Ленина до ул. Н.Краснова) к дому №94 | 300 | 0,06 | 0,06 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 92 | Автомобильная дорога от проезда №3(от ул. Ленина до ул. Н.Краснова) к дому №92 | 240 | 0,06 |  | 0,06 |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 93 | Автомобильная дорога от ул. Ленина к дому №83-Б, 79-Б | 500 | 0,1 | 0,1 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 94 | Самарская область, муниципальный район Сергиевский, с.Сергиевск от ул. Ленина к дому №81а, 79а, 79б | 1400 | 0,28 | 0,28 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 95 | Самарская область, муниципальный район Сергиевский, с.Сергиевск от ул. К.Маркса к дому №40 | 500 | 0,1 | 0,1 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 96 | Самарская область, муниципальный район Сергиевский, с.Сергиевск между домами №94 и №92 по ул.Н.Краснова | 650 | 0,19 | 0,19 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 97 | Проезд от ул. Аэродромная до ул. Спортивная | 6500 | 1,3 | 1,3 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 98 | Дорога ул. Луговая | 1500 | 0,3 | 0,3 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 99 | Автомобильная дорога ул. Аэродромная вдоль домов | 3000 | 0,6 | 0,6 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
| 100 | Кладбище | 5400 | 1,2 |  | 1,2 |  | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная улица |
|  | Итого: | 296467 | 62,451 | 46,643 | 10,175 | 6,833 |  |
|  | с.Боровка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Юбилейная |  | 2,083 | 0,17 |  | 1,913 |  |
| 2 | ул. Луговая |  | 1,76 | 0,5 |  | 1,76 | муниципальная улица в жилой застройке |
| 3 | Пер. Молодежный |  | 0,15 | 0,15 |  |  | муниципальная улица в жилой застройке |
| 4 | Пер.Речной |  | 0,45 |  | 0,45 |  | муниципальная улица в жилой застройке |
| 5 | ул. Ново-Садовая |  | 1,048 |  | 0,71 | 0,338 | муниципальная улица в жилой застройке |
| 6 | Пер. Специалистов |  | 0,22 |  | 0,22 |  | муниципальная улица в жилой застройке |
| 7 | Автомобильная дорога проезд от ул. Юбилейная до ул. Ново-Садовая |  | 0,27 |  | 0,27 |  | муниципальная улица в жилой застройке |
|  | Итого: |  | 2738 | 320 | 1010 | 4651 |  |
|  | с.Успенка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пер. Молодежный |  | 0,2 | 0,2 |  |  |  |
| 2 | ул. Лесная |  | 2,1 |  | 0,6 | 1,500 |  |
| 3 | ул. Полевая |  | 2,85 |  |  | 2,85 |  |
| 4 | ул. Партизанская |  | 0,86 |  | 0,86 |  |  |
| 5 | проезд №1 от ул. Полевая до ул. Лесная |  | 0,345 |  |  | 0,345 |  |
| 6 | проезд №2 от ул. Полевая до ул. Лесная |  | 0,31 |  |  | 0,31 |  |
| 7 | проезд №3 от ул. Полевая до ул. Лесная |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 8 | проезд от пер. Молодежный до ул. Полевая |  | 0,12 |  |  | 0,12 |  |
|  | Итого: |  | 5010 | 200 | 600 | 6290 |  |
|  | п.Рыбпитомник |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - |  | 0,2 | 0,2 |  | - |  |
|  | д. Студеный Ключ |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильная дорога в границах населенного пункта д. Студеный Ключ |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Сергиевск составляет 83,475 км, в том числе по покрытию: асфальтобетон – 48,42 км,  гр/щебень – 11,949 км, без бетонного покрытия (грунт) – 23,106 км.

В настоящее время социально-экономическое развитие с.п.Сергиевский во многом сдерживается из-за ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, так как исчерпана пропускная способность и высока степень износа значительной части дорог. Низкий технический уровень дорог обуславливает высокий размер транспортной составляющей в себестоимости продукции.

1.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении

Уровень автомобилизации в сельском поселении Сергиевск  составляет – 338 ед. автомобилей на тысячу жителей. Коллективные крытые стоянки в населённых пунктах отсутствуют. Хранение личного автотранспорта осуществляется на приусадебных участках.

Объекты обслуживания транспортных средств на территории поселения  (автозаправочные станции и станции технического обслуживания) расположены в с.Сергиевск .

Сведения о действующих АГЗС и АЗС на территории с.п. Сергиевск

| № п/п | Название организации, которой принадлежит или которая арендует АГЗС и АЗС, с указанием организационно-правовой формы, количество АГЗС и АЗС | Местонахождение АГЗС и АЗС | Юридический адрес АГЗС и АЗС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОАО «Самаранефтепродукт» (Одна АЗС) | 446540, Самарская область, с. Сергиевск, ул. Ленина, 95А | 443010, г. Самара, ул. Галактионовская,72 |

Сведения о действующих СТО на территории с.п. Сергиевск

| № п/п | Название организации, которой принадлежит или которая арендует СТО, с указанием организационно-правовой формы | Местонахождение СТО | Юридический адрес СТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ИП Курбатов В.А. | 446540, Самарская обл., с. Сергиевск, ул. Ленина, возле конечной остановки | 446540, Самарская обл., с. Сергиевск,ул. Советская,59-10 |
| 2 | ИП Беляков П.Н. | 446540, Самарская обл., с. Сергиевск, ул. Набережная, 67Б | 446540, Самарская обл., Сергиевский р-он, п. Сургут, ул. Солнечная,24-2 |
| 3 | ИП Абакумов К.А. | 446540, Самарская область, с. Сергиевск, ул. П Ганюшина, 7 | 446540, Самарская область, с. Сергиевск, ул. П Ганюшина, 7 |

1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного   передвижения

На территории сельского поселения Сергиевск имеются тротуары. Велодорожки отсутствуют. Движение организовано в местах общего пользования в неорганизованном порядке.

На расчетный срок строительство велосипедных дорожек  не планируется, в связи с недостаточным финансированием.

1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

На территории сельского поселения Сергиевск не предусмотрена инфраструктура для грузовых транспортных средств.

1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

За 2025 год на территории сельского поселения Сергиевск не зарегистрированы  дорожно-транспортные происшествия.

1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Загрязнение атмосферы

Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Снижение двигательной активности

Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем, как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет II типа, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывает депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о  благополучности экологической ситуации.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей сельского поселения направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта.

1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельского поселения Сергиевск

Анализ сложившегося положения дорожно-транспортной инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории сельского поселения Сергиевск  ряда проблем транспортного обеспечения:

1. Слабое развитие улично-дорожной сети;

2. Низкое развитие автомобильного сервиса (мойки, остановочные

площадки,  СТО).

На расчетный срок в сельском поселении Сергиевск не планируется развитие транспортной инфраструктуры, только  необходимо предусмотреть ремонт дорог местного значения общего пользования.

1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Сергиевск

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Сергиевск на период с 2026 по 2033 гг. подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190 ФЗ;

- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- Поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Генерального плана сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

- проект организации дорожного движения (дислокация знаков).

1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Таблица 4 – источники финансирования

| Источники финансирования | Всего, руб. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета, тыс. руб. | 33053,936 | 5751,000 | 5775,936 | 21527,000 |
| Средства местного бюджета, тыс.руб. | 715,93782 | 58,09091 | 105,87255 | 551,97436 |
| Всего, тыс.руб. | 33769,87382 | 5809,09091 | 5881,80855 | 22078,97436 |

1.14 Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной  программы

Целью Программы является:

-создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы;

- повышение уровня безопасности движения;

-улучшение качества дорог.

Задача Программы

- Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Сергиевск.

Программа реализуется в I этап, с 2026 по 2033 годы. Начало реализации – 1 января 2026 года, завершение 31 декабря 2033 года.

Результатом планового выполнения программы станет обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры. Приведение дорог в нормативное состояние, обеспечение транспортной безопасности. Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения.

1.15 Перечень, цели и краткое описание подпрограмм

Программа не содержит подпрограмм.

1.16 Перечень показателей (индикаторов) муниципальной    Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации

Технико-экономические показатели:

- протяженность отремонтированных дорог (ежегодно).

Финансовые показатели:

- финансовые затраты на содержание дорог (ежегодно).

Социально-экономические показатели:

- доля дорожно-транспортных происшествий

Таблица 5

| № п/п | Наименование цели, задачи, тактического показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Срок Реализации | Отчет 2025 | Значение тактического показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого за период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026-2033 |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. |  | 2029 г. |  |  | 2030-2033 гг. |  |
| Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 2026-2033 | 33,13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45,008 |  | 78,138 |
| 2 | Финансовые затраты на содержание дорог | Тыс.руб. |  | 2026-2033 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16426,118 |  | 16426,118 |
| 3 | Доля дорожно-транспортных происшествий | Шт. |  | 2026-2033 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |

Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории

сельского поселения Сергиевск

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Сергиевский, в том числе и в сельском поселении Сергиевск, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Сергиевск.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Сергиевск по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса. Согласно этому варианту, в с.п. Сергиевск на прогнозный период ожидается увеличение численности населения.

Численность населения с.п. Сергиевск  возрастет  к 2030 г. – до 9885 человек.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Сергиевск с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Сергиевск рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Сергиевск можно разместить 2064 семьи в малоэтажных и индивидуальных жилых домах – 1268 семей на 1-ю очередь и 796 семей на расчетный срок.

Средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человека, в сельских поселениях м.р. Сергиевский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с учетом улучшения демографической ситуации в с.п. Сергиевск – снижением уровня смертности и стабильно положительного сальдо миграции,  средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Сергиевск, при полном их освоении будет проживать 6193 человека.

В целом численность населения с.п. Сергиевск  возрастет  к 2030 г. – до 15590 человек.

Этот вариант принят в качестве основного.

Объемы планируемого жилищного строительства

Развитие зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей) в сельском поселении Сергиевск, предусматривается за счет уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий. Площадь земельных участков в проекте установлена в размере 0,06  – 0,15 га.

Количество человек в семье на I очередь и расчетный срок принято – 3,0 человека.

с. Сергиевск

Развитие зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей) на 1 очередь строительства:

- По программе «Переселения граждан из ветхого и аварийного жилья» предусматривается реконструкция жилого квартала по ул. Лесной. Планируется снос 4 ветхих 2-х эт. жилых дома и строительство 4 новых  2-х этажных домов.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет – 4800 м2 (4х1200 м2). Количество квартир – 64 ед.(4х16 ед).

Ориентировочно численность населения составит 192 человек.

Площадь проектируемой территории – 0,862 га.

- По программе «Жилище» планируется строительство по ул. Ленина двух 3-х эт. жилых дома.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 4800 м2.

Количество квартир – 64 ед. (2х32 ед.).

Ориентировочно численность населения составит 192  человек.

Площадь проектируемой территории – 1,41 га.

- По программе «Жилище» планируется строительство по ул. Н.Краснова семи 2-х этажных жилых дома.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет – 8400 м2. Количество квартир – 112 ед.(7х16 ед).

Ориентировочно численность населения составит  336 человек.

Площадь проектируемой территории – 1,47 га.

- В северной части села к западу от зоны производственного использования планируется строительство 6-ти 3-х этажных жилых домов.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 14400 м2.

Количество квартир – 192 ед. (6х32 ед.).

Ориентировочно численность населения составит 576 человек.

Площадь проектируемой территории – 2,91 га.

- В южной части села по ул. Революционной на месте ветхого жилищного фонда предусматривается зона застройки малоэтажными жилыми домами (2-3 эт.).

Площадь проектируемой территории – 0,33  га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет  2400 м2.

Количество квартир – 32 ед.

Ориентировочно численность населения составит 96 человек.

Всего: площадь проектируемой территория – 6,982 га; ориентировочно общая площадь жилого фонда - 34800 кв.м; расчётная численность населения - 1392 человек, 1 очередь строительства.

Развитие зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей) на расчетный срок строительства:

- На территории «Исторического вала» между ул. Ленина и ул. Н.Краснова после проведения мероприятий археологической экспедицией планируется размещение жилой зоны: 11-ть  2-х этажных жилых дома.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет – 13200 м2 (11х1200 м2). Количество квартир – 176 ед. (11х16 ед).

Ориентировочно численность населения составит  528 человек.

Площадь проектируемой территории – 2,67  га.

Итого по малоэтажной жилой застройке: площадь проектируемой территория - 9,652 га; ориентировочно общая площадь жилого фонда - 48000 кв.м; расчётная численность населения - 1920 человек.

Развитие зоны застройки индивидуальными жилыми домами

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство

- В северо-восточной части села:

по ул. Звездной  - 9 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 1,248 га;

Планируется размещение 9 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1800  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 27 человек.

по ул. Строителей – 4 усадебных участка.

Площадь проектируемой территории – 0,725 га;

Планируется размещение 4 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 800  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 12 человек.

Всего в северо-восточной части села: 13 индивидуальных жилых домов; площадь проектируемой территория – 1,973 га; ориентировочно общая площадь 2600 кв.м; расчётная численность населения - 39 человек, 1 очередь строительства.

- В восточной части села:

по  ул. НКраснова - 10 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 1,760 га;

Планируется размещение 10 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 2000  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 30 человек.

- В западной части села:

по ул. Северной - 16 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 2,24 га;

Планируется размещение 16 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 3200  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 48 человек.

по ул. Куйбышева  - 3 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 0,528 га;

Планируется размещение 3 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1800  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 9 человек.

Всего в западной части села планируется размещение 19 индивидуальных жилых домов; площадь проектируемой территория –2,768 га; ориентировочно общая площадь 5000 кв.м; расчётная численность населения -  57  человек, 1 очередь строительства.

Итого за счет уплотнения существующей застройки на 1 очередь строительства планируется размещение – 42 усадебных участков.

Площадь проектируемой территории – 6,501  га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 9600 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 126 человек.

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется строительство

ПЛОЩАДКА №1 расположена в западной части с. Сергиевск, рассчитана на 1 очередь строительства.

Площадь проектируемой территории – 57,52 га;

Площадь территории под жилую застройку – 42,34 га.

Планируется размещение 217 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 43 400  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 651 чел.

ПЛОЩАДКА №2 расположена  в северо-западной части села между ул. Аэродромной и Спортивной, рассчитана на 1 очередь строительства.

Площадь проектируемой территории – 31,65 га;

Площадь территории под жилую застройку – 18,51 га.

Планируется размещение 174 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки; составит - 34800 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 522чел.

ПЛОЩАДКА №3 расположена в северной части села, рассчитана на 1 очередь строительства.

Площадь проектируемой территории – 45,46 га;

Площадь территории под жилую застройку – 27,65 га;

Планируется размещение ориентировочно 181 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда - 36200 кв. м.;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 543 чел.

Территория площадью – 149,3316 га, расположенная к западу и к северо-западу от с. Сергиевск (Площадки №1, №2 и №3), переведена из земель сельскохозяйственного назначения в земли НП в соответствии с Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённого пункта №217-п от 12.12.2007 г.

Всего на свободных территориях в границах с. Сергиевск планируется размещение – 572 усадебных участков.

Площадь проектируемой территории – 88,50  га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 114400  м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 1716 человек.

На свободных территориях за границей населенного пункта планируется строительство  на расчетный срок строительства:

ПЛОЩАДКА №4 расположена к северу от села на землях сельскохозяйственного назначения.

Площадь проектируемой территории – 18,43 га;

Площадь территории под жилую застройку – 14,48 га;

Планируется размещение ориентировочно 75 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда – 15000 кв. м;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 225 чел.

ПЛОЩАДКА №5 расположена к северо-западу от села на землях сельскохозяйственного назначения.

Площадь проектируемой территории – 70,71 га;

Площадь территории под жилую застройку – 46,84 га.

Планируется размещение ориентировочно – 278 усадебных участков,

Ориентировочно общая площадь жилого фонда - 55600 кв. м;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 834 чел.

ПЛОЩАДКА №6 расположена к востоку от населенного пункта на землях сельскохозяйственного назначения.

Площадь проектируемой территории - 19,00 га;

Площадь территории под жилую застройку – 14,68 га.

Планируется размещение ориентировочно – 83 усадебных участков;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда - 16600 кв. м;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 249 чел.

Всего на свободных территориях за границей с. Сергиевск на расчетный срок строительства планируется размещение – 436 усадебных участков.

Площадь проектируемой территории – 76 га.

Ориентировочно общая площадь жилищного фонда составит 87200   кв. м. Расчетная численность населения ориентировочно составит – 1308 человек.

Развитие зоны застройки индивидуальными жилыми домами

село Боровка

За счет уплотнения существующей застройки на 1 очередь строительства:

- по ул. Ново-Садовой на территории – 0,470 га планируется размещение - 4 усадебных участков;

- по ул. Луговой на территории – 2,357 га планируется 15 усадебных участков.

Всего площадь проектируемой территории - 2,827 га;

Планируется размещение 19 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда - 3800 кв. м;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 57 человек.

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется строительство:

Площадка №7 расположена в центральной части села по ул. Луговой,  на 1 очередь строительства.

Площадь проектируемой территории – 7,42 га;

Площадь территории под жилую застройку – 3,106 га;

Планируется размещение ориентировочно 20 индивидуальных жилых домов; Ориентировочно общая площадь жилого фонда – 4000 кв. м;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 60 человек.

Итого в с. Боровка:

Площадь проектируемой территории – 5,933 га;

Планируется размещение ориентировочно 39 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда  – 7800 кв. м;

Расчётная численность населения ориентировочно составит -  117 человек.

село Успенка

За счет уплотнения существующей застройки на 1 очередь строительства:

В западной части села:

- по ул. Полевой на территории – 2,606 га планируется размещение - 9 усадебных участков;

- между ул. Полевой и Лесной на территории - 5,849 га планируется - 33 усадебных участков;

- по ул. Лесной – 4,333 га, 19 усадебных участков.

Всего площадь проектируемой территории – 12,788 га;

Планируется размещение 61 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда - 12200 кв. м;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 183 человек.

- В восточной части села:

- по ул. Полевой на территории - 3,14 га планируется размещение - 11 усадебных участков;

- ул. Партизанской между ул. Полевой и Лесной на территории – 2,665 га планируется 17 усадебных участков;

- по ул. Лесной – 1,11 га, 4 усадебных участков.

- по ул. Партизанской на территории - 3,971 га планируется - 21 усадебный участок.

Всего площадь проектируемой территории – 10,886 га;

Планируется размещение 53 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда - 10600 кв. м;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 159 человек.

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется строительство:

Площадка №8 расположена в юго-западной части села,  на расчетный срок строительства.

Площадь проектируемой территории – 16,25 га;

Площадь территории под жилую застройку – 11,275 га;

Планируется размещение ориентировочно 70 индивидуальных жилых домов; Ориентировочно общая площадь жилого фонда – 14000 кв. м;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 210 человек.

Итого в с. Успенка:

Площадь проектируемой территории – 34,949 га;

Планируется размещение  - 184 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда  – 36800 кв. м, из них на 1 очередь строительства – 22800 м2;  на расчетный срок  14000 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 552 человек, из них на 1 очередь строительства - 342 чел., на расчетный срок – 210 чел.

деревня Студеный Ключ

За счет уплотнения существующей застройки на 1 очередь строительства:

В западной части села:

- по ул. Центральной на территории – 3,848 га планируется размещение - 22 усадебных участков;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда - 4400 кв. м;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 66 человек.

- В восточной части села:

- по ул. Центральной на территории - 2,44 га планируется размещение - 15 усадебных участков;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда - 3000 кв. м;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 45 человек.

Итого в д. Студеный Ключ:

Площадь проектируемой территории – 6,288 га;

Планируется размещение - 37 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда  – 7400 кв. м;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 111 человек.

поселок Рогатка

В настоящее время на территории поселка жители не проживают. Территория планируется на расчетный срок строительства под развитие жилой зоны (возможно - для ведения дачного хозяйства).

Площадь проектируемой территории – 9,87 га.

Планируется размещение - 68 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда - 13600 кв. м;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 205 человек.

поселок Глубокий

В настоящее время на территории поселка жители не проживают. Территория планируется под развитие жилой зоны на расчетный срок строительства.

Площадь проектируемой территории – 7,626 га.

Планируется размещение - 46 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда - 9200 кв. м;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 138 человек.

Развитие п. Михайловка, п. Рыбопитомник генеральным планом не предусмотрено.

За счет замены ветхого жилого фонда на территории с.п. Сергиевск

Предусматривается плановая замена ветхого и аварийного жилищного фонда по техническому состоянию (износ более 60%), По данным БТИ общей площадью 4743,1 м2. Замена аварийного жилого фонда произойдет постепенно на своих территориях, с соблюдением целевого назначения использования земельных участков.

Всего по генеральному плану в с.п. Сергиевск планируется увеличение:

ВСЕГО площадь проектируемой территории под жилую застройку – 245,319  га, в т.ч. на 1 очередь - 137,878  га,  на расчетный срок – 107,441 га.

Общая площадь жилого фонда планируемой малоэтажной и индивидуальной жилой застройки с учётом существующего (181, 367 тыс.кв.м) и проектируемого (196,800 тыс.кв.м) составит на 1 очередь – 378,167  тыс.  кв. м; на расчетный срок (137,200 тыс.кв.м) – 515,367 тыс.  кв. м.

Численность населения: на 1 очередь строительства с учётом существующего (9397 чел.) и проектируемого (3804 чел.) составит 13201 человек;  на расчетный срок строительства (2389 чел.) составит 15590 человек.

Средняя обеспеченность жилищным фондом: на 1 очередь строительства составит 28,6  кв.м /чел.; на расчетный срок 33 кв.м /чел.

Проектируемая застройка подключается к существующим инженерным сетям и транспортной инфраструктуре.

В новой застройке зарезервированы площадки под строительство учреждений культурно-бытового назначения.

Разнообразие жилой застройки достигается путем применения индивидуальных проектов жилых домов и созданием определенного ритма при их размещении, соблюдения линий застройки.

2.2 Прогноз транспортного спроса сельского поселения Сергиевск,

объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков на сегодняшний день проходят по дорогам регионального значения. Данные об интенсивности движения грузовых транспортных средств отсутствуют. Характер и цели передвижения населения сельского поселения Сергиевск не менялись последние несколько лет, таким образом, можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируемом периоде.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта, представленным в сельском поселении, не претерпит существенных изменений. В границах «домашнего региона» преобладающим останется автомобильный транспорт, как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан. Для целей обслуживания действующих производственных  предприятий сохранится использование грузового транспорта.

Таблица 6 - Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры до  2033 года

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2033 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| Число автомобилей | 1460 | 1522 | 1584 | 1646 | 1708 | 1772 | Численность изменится, за счет увеличения населения и развития новых территорий |
| Число остановочных площадок | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| Число автостанций | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Авиационный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| Число вертолетных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Число аэропортов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Водный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| Число причалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Число станций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Для определения расчетного парка автомобилей принят уровень автомобилизации на I очередь строительства в соответствии с пунктом 11.2.3. «Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области» - 250 автомобилей на 1000 жителей; в связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, на расчетный срок строительства и перспективу условно принят уровень автомобилизации 300  автомобилей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении Сергиевск составит на расчетный срок (15590  человек)  - 4677 автомобилей.

Необходимое количество машино-мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит на расчетный срок  - 4209 машино-мест.

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными и блокированными двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных участков.

Вместимость и площадь участков для стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического обслуживания. В соответствии со СНиП 2.07.01-89* п.6.41.

Проектируется АЗС из расчета 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей на расчетный срок - 4 колонки.

Размещение объектов технического обслуживания предполагается на площадках, предназначенных для развития придорожного сервиса.

2.4 Прогноз развития дорожной сети

В целом, Генеральным планом с.п. Сергиевск предусматривается:

- Реконструкция 11,41 км дорог местного значения сельского поселения;

- Строительство 45,008 км дорог местного значения сельского поселения.

Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания дорог, повысить  качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов. В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

- Увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достигнуть  запланированных в Программе величин показателей.

# Мероприятия по развитию улично-дорожной сети

# сельского поселения Сергиевск

Улицы, автомобильные дороги местного значения, размещение которых планируется Генеральным планом  в существующей застройке путем:

1) реконструкции (общая протяженность – 8,75 км):

- по ул. Революционная, протяженностью - 0,43 км;

- по ул. Н. Краснова, протяженностью - 0,09 км;

- по ул. П. Ганюшина, протяженностью - 0,81 км;

- по ул. Советская, протяженностью - 0,06 км;

- по ул. К. Маркса, протяженностью - 0,08 км;

- по ул. Л. Толстого, протяженностью – 0,63 км;

- по ул. Н. Крупской, протяженностью – 0,90 км;

- по ул. В. Комарова, протяженностью – 0,44 км;

- по ул. Набережная, протяженностью – 0,62 км;

- по ул. Районная, протяженностью – 0,20 км;

- по ул. Бр. Тимашевых, протяженностью – 0,18 км;

- по ул. Терешковой, протяженностью - 0,09 км;

- по ул. Первомайская, протяженностью - 0,29 км;

- по ул. Городок, протяженностью – 0, 30 км;

- по ул. Фрунзе, протяженностью – 0,14 км;

- по ул. Бр. Алехиных, протяженностью – 0,22 км;

- по ул. Октябрьская, протяженностью – 0,06 км;

- по ул. Мира, протяженностью – 0,31 км;

- по ул. Солнечная, протяженностью – 0,35 км;

- по ул. Восточная, протяженностью – 0,31 км;

- по ул. Звездная, протяженностью – 0,15 км;

- по ул. Аэродромная, протяженностью – 0,28 км;

- по ул. Самарская, протяженностью – 0,28 км;

- по ул. Степная, протяженностью – 0,75 км;

- по ул. Речная, протяженностью – 0,14 км;

2) строительства (общая протяженность – 13,97 км):

- по ул. Ленина, протяженностью – 0,05 км;

- по ул. Кооперативная, протяженностью – 0,25 км;

- по ул. М. Горького, протяженностью – 0,53 км;

- по ул. Н. Краснова, протяженностью - 0,68 км,

- по ул. Советская, протяженностью - 0,28 км;

- по ул. Набережная, протяженностью – 1,66 км;

- по ул. Районная, протяженностью – 0,11 км;

- по ул. Бр. Тимашевых, протяженностью – 0,17 км;

- по ул. Терешковой, протяженностью - 0,09 км;

- по ул. Городок, протяженностью – 0, 51 км;

- по ул. Фрунзе, протяженностью – 0,40 км;

- по ул. Строителей, протяженностью – 0,16 км;

- по ул. Звездная, протяженностью – 0,37 км;

- по ул. Аэродромная, протяженностью – 0,24 км;

- по ул. Самарская, протяженностью – 0,24 км;

- по ул. Северная, протяженностью – 0,35 км;

- по ул. Степная, протяженностью – 0,24 км;

- по ул. Чапаева, протяженностью – 0,36 км;

- по ул. А. Галяшина, протяженностью – 0,43 км;

- по ул. Сергиевская, протяженностью – 0,28 км;

- по ул. П. Великого, протяженностью – 0,28 км;

- по ул. З. Космодемьянской, протяженностью – 0,25 км;

- по ул. Островского, протяженностью – 0,51 км;

- по ул. Лермонтова, протяженностью – 0,34 км;

- по ул. Луговая, протяженностью – 0,13 км;

- по ул. Сок, протяженностью – 0,23 км;

- по ул. А. Матросова, протяженностью – 0,66 км;

- по ул. Лесная, протяженностью – 0,31 км;

- по ул. №31, протяженностью – 0,26 км.

Улицы, автомобильные дороги местного значения, размещение которых планируется Генеральным планом  на новых площадках путем строительства:

1) на площадке № 1 (общая протяженность – 4,825 км):

- по ул. №1, протяженностью – 0,422 км;

- по ул. №2, протяженностью – 0,925 км;

- по ул. №3, протяженностью – 0,925 км;

- по ул. №4, протяженностью – 0,747 км;

- по ул. №5, протяженностью - 0,824 км;

- по ул. №6, протяженностью – 0,560 км;

- по ул. №7, протяженностью – 0,422 км;

2) на площадках № 2 и № 3 (общая протяженность – 9,955 км):

- на продолжении ул. Аэродромная, протяженностью - 0,880 км;

- на продолжении ул. Самарская, протяженностью – 0,835 км;

- на продолжении ул. А. Галяшина, протяженностью – 0,754 км;

- на продолжении ул. Сергиевская, протяженностью – 0,704 км;

- на продолжении ул. П. Великого, протяженностью – 0,356 км;

- на продолжении ул. Волжская, протяженностью – 0,606 км;

- на продолжении ул. Спортивная, протяженностью – 0,286 км;

- по ул. №8, протяженностью – 0,933 км;

- по ул. №9, протяженностью – 0,893 км;

- по ул. №10, протяженностью – 0,871 км;

- по ул. №11, протяженностью – 1,083 км;

- по ул. №12, протяженностью – 0,906 км;

- по ул. №13, протяженностью – 0,848 км.

3) на площадке № 4 (общая протяженность – 2,31 км):

- по ул. №14, протяженностью – 0,447 км;

- по ул. №15, протяженностью – 0,264 км;

- по ул. №16, протяженностью – 0,444 км;

- по ул. №17, протяженностью – 0,271 км;

- по ул. №18, протяженностью – 0,629 км;

- по ул. №19, протяженностью – 0,255 км;

Улицы, автомобильные дороги местного значения, размещение которых планируется Генеральным планом в селе Боровка путем строительства:

1) в существующей застройке (общая протяженность – 4,127 км):

- на продолжении ул. Юбилейной, протяженностью - 0,493 км;

- по ул. Ново-Садовая, протяженностью –1,071 км;

- по ул. Луговая, протяженностью –1,220 км;

- на продолжении ул. Луговая, протяженностью – 0,325 км;

- по пер. Молодежный, протяженностью – 0,256 км;

- по пер. Специалистов, протяженностью – 0,316 км;

- по пер. Речной, протяженностью – 0,446 км;

2) на площадке № 7 (общая протяженность – 1,935 км):

- на продолжении пер. Специалистов, протяженностью – 0,140 км;

- на продолжении пер. Речной, протяженностью – 0,445 км;

- по ул. №1, протяженностью - 0,593 км.

- по ул. №2, протяженностью - 0,188 км.

- по ул. №3, протяженностью - 0,569 км.

Улицы, автомобильные дороги местного значения, размещение которых планируется Генеральным планом  в селе Успенка путем:

1) реконструкции в существующей застройке (общая протяженность – 3,3 км):

- по ул. Лесная, протяженностью - 1,5 км;

- по ул. Полевая, протяженностью – 1,5 км;

- по ул. Партизанская, протяженностью - 0,3 км;

2) строительства в существующей застройке (общая протяженность – 2,564 км):

- на продолжении ул. Лесная, протяженностью - 0,712 км;

- на продолжении ул. Полевая, протяженностью – 0,866 км;

- по пер. Молодежный, протяженностью – 0,25 км;

- по ул. №1, протяженностью - 0,316 км;

- по ул. №2, протяженностью – 0,2 км;

- по ул. №3, протяженностью – 0,22 км;

3) строительства на площадке № 8 (общая протяженность – 1,85 км):

- на продолжении ул. №3, протяженностью – 0,15 км;

- по ул. №4, протяженностью - 0,78 км;

- по ул. №5, протяженностью - 0,14 км;

- по ул. №6, протяженностью - 0,78 км.

Улицы, автомобильные дороги местного значения, размещение которых планируется Генеральным планом в деревне Студеный Ключ путем строительства:

- по ул. Центральная, протяженностью - 2,163 км;

- по ул.№1, протяженностью – 0,417 км;

- по ул.№2, протяженностью – 0,315 км;

- по ул.№3, протяженностью – 0,404 км.

Улицы, автомобильные дороги местного значения, размещение которых планируется Генеральным планом в поселке Рогатка путем строительства (общая протяженность – 2,087 км):

- по ул. №1, протяженностью - 0,387 км;

- по ул. №2, протяженностью - 0,385 км;

- по ул. №3, протяженностью - 0,618 км;

- по ул. №4, протяженностью - 0,372 км;

- по ул. №5, протяженностью - 0,210 км;

- по ул. №6, протяженностью - 0,115 км.

Улицы, автомобильные дороги местного значения, размещение которых планируется Генеральным планом в поселке Глубокий путем строительства (общая протяженность – 1,686 км):

- по ул. №1, протяженностью - 0,460 км;

- по ул. №2, протяженностью - 0,495 км;

- по ул. №3, протяженностью – 0,350 км;

- по ул. №4, протяженностью - 0,213 км;

- по ул. №5, протяженностью - 0,168 км.

2.5 Прогноз  уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Таблица 8 – Планируемый уровень автомобилизации к 2033 г.

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число автомобилей всего, в том числе: | 1460 | 1522 | 1584 | 1646 | 1708 | 1772 |
| легковые | 1460 | 1522 | 1584 | 1646 | 1708 | 1772 |
| грузовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

2.6 Прогноз показателей безопасного дорожного движения

В сельском поселении Сергиевск в 2025 году не зарегистрировано дорожно - транспортных  происшествий.

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за массового пренебрежения безопасности дорожного движения со стороны участников движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

- установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприятным.

2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровья населения

В период действия программы не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения, в связи с чем усилится влияние факторов, рассмотренных в п. 1.10 Программы.

3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Анализируя сложившуюся ситуацию и Программу можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:  оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализацией всех предложений по реконструкции и строительству;

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности.

Вариант предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети;

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В таблице представлены укрупнённые показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 9 - Укрупнённые показатели развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Варианты развития |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оптимистичный | Реалистичный |
| 1 | Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 80 | 20 |
| 2 | Прирост протяженности дорог | км | 0 | 0 |

4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Сергиевск. Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией муниципального образования по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе по поступившим обращениям (жалобам) граждан.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируются.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

В муниципальном образовании Сергиевск на момент разработки программы, общественный транспорт отсутствует

Таблица 10 - Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

| Наименование мероприятия | Характеристики (машино-мест) | Расположение | Сроки реализации | Финансирование (сумма, из какого бюджета) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию велосипедного и пешеходного передвижения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта

отсутствуют.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта

отсутствуют.

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Сергиевск

В целях развития сети дорог сельского поселения Сергиевск планируется:

- Реконструкция 11,41 км дорог местного значения сельского поселения;

- Строительство 45,008 км дорог местного значения поселения.

Федеральная  автомобильная дорога общего пользования «Урал» М-5, проходящая в переделах муниципального района Сергиевский,  не пересекает территорию сельского поселения Сергиевск.

Расстояние от административного центра поселения – с.Сергиевск  до автомагистрали федерального значения «Москва-Урал» М-5» составляет – 8,45 км.

Сельское поселение Сергиевск  имеет развитую сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 100% из них имеют твердое (асфальто-бетонное) покрытие.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории с.п. Сергиевск  составляет около 65,250 км.

Наиболее высокая интенсивность движения автотранспорта (свыше 1000 авт. В сутки) на территории района отмечается на автодорогах общего пользования:

- «Урал»- Сергиевск – Челно-Вершины»,

- «»Урал» – Сергиевск».

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта

Данные мероприятия в сельском поселении Сергиевск  не планируются.

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Данные мероприятия в сельском поселении Сергиевск  не планируются.

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Данные мероприятия в сельском поселении Сергиевск  не планируются.

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Данные мероприятия в сельском поселении Сергиевск  не планируются.

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Данные мероприятия в сельском поселении Сергиевск  не планируются.

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры (Обоснование ресурсного обеспечения Программы)

Таблица 11

| Наименование мероприятия | Источник средств | 2025 г., тыс. руб. | 2026 г., тыс. руб. | 2027 г., тыс. руб. | 2028 г., тыс. руб. | 2029 г., тыс. руб. | 2030-2033 г.г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция дороги в селе Сергиевск по ул.Революционная (0,43 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,195 |
| Реконструкция дороги в селе Сергиевск по ул.Н.Краснова (0,09 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,204 |
| Реконструкция дороги в селе Сергиевск по ул.П.Ганюшина (0,81 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,832 |
| Реконструкция дороги в селе Сергиевск по ул.Советская (0,06 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,469 |
| Реконструкция дороги в селе Сергиевск по ул.К.Маркса (0,08 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,292 |
| Реконструкция дороги в селе Сергиевск по ул.Л.Толстоно (0,63 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,425 |
| Реконструкция дороги в селе Сергиевск по ул.Н.Крупской (0,90 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,035 |
| Реконструкция дороги в селе Сергиевск по ул.В.Комарова (0,44 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,106 |
| Реконструкция дороги в селе Сергиевск по ул.Набережная (0,62 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,513 |
| Реконструкция дороги в селе Сергиевск по ул.Районная (0,20 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,230 |
| Реконструкция дороги в селе Сергиевск по ул.Б.Тимашевых (0,18 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,407 |
| Реконструкция дороги в селе Сергиевск по ул.Терешковой (0,09 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,204 |
| Реконструкция дороги в селе Сергиевск по ул.Первомайская (0,29 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,434 |
| Реконструкция дороги в селе Сергиевск по ул.Городок (0,30 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,345 |
| Реконструкция дороги в селе Сергиевск по ул.Фрунзе (0,14 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,761 |
| Реконструкция дороги в селе Сергиевск по ул.Бр.Алехиных (0,22 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,053 |
| Реконструкция дороги в селе Сергиевск по ул.Октябрьская (0,06 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,469 |
| Реконструкция дороги в селе Сергиевск по ул.Мира (0,31 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,257 |
| Реконструкция дороги в селе Сергиевск по ул.Солнечная (0,35 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,903 |
| Реконструкция дороги в селе Сергиевск по ул.Восточная (0,31 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,257 |
| Реконструкция дороги в селе Сергиевск по ул.Звездная (0,15 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,673 |
| Реконструкция дороги в селе Сергиевск по ул.Аэродромная (0,28 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,522 |
| Реконструкция дороги в селе Сергиевск по ул.Самарская (0,28 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,522 |
| Реконструкция дороги в селе Сергиевск по ул.Степная (0,75 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,363 |
| Реконструкция дороги в селе Сергиевск по ул.Речная (0,14 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,761 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.Ленина (0,05 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,558 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.Кооперативная (0,25 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,788 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.М.Горького (0,53 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,310 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.Н.Краснова (0,68 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,982 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.Советская (0,28 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,522 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.Набережная (1,66 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483,309 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.Районная (0,11 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,027 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.Б.Тимашевых (0,17 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,496 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.Терешковой (0,09 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,204 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.Городок (0,51 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,487 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.Фрунзе (0,40 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,460 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.Строителей (0,16 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,584 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.Звездная (0,37 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,726 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.Аэродромная (0,24 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,876 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.Самарская (0,24 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,876 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.Северная (0,35 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,903 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.Степная (0,24 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,876 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.Чапаева (0,36 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,814 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.А.Галяшина (0,43км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,195 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.Сергиевская (0,28 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,522 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул. П.Великого (0,28 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,522 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.З.Космодемьянской (0,25 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,788 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.Островского (0,51 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,487 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.Лермонтова (0,34 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,991 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.Луговая (0,13 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,850 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.Сок (0,23 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,965 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.А.Матросова (0,66 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,159 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.Лесная (0,31 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,257 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск по ул.№31 (0,26 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,699 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадке №1 по ул.№1(0,422 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,865 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадке №1 по ул.№2(0,925 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,314 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадке №1 по ул.№3(0,925 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,314 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадке №1 по ул.№4 (0,747 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,489 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадке №1 по ул.№5 (0,824 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,908 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадке №1 по ул.№6(0,560 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,044 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадке №1 по ул.№7 (0,422 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,865 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадках №2 и №3 на продолжении ул.Аэродромная(0,880 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,212 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадках №2 и №3 на продолжении ул.Самарская (0,835 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,110 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадках №2 и №3 на продолжении ул.А.Галяшина (0,754 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,527 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадках №2 и №3 на продолжении ул. Сергиевская (0,704 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,970 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадках №2 и №3 на продолжении ул.п.Великого (0,356 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,649 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадках №2 и №3 на продолжении ул.Волжская (0,606 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,437 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадках №2 и №3 на продолжении ул.Спортивная (0,286 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,269 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадках №2 и №3 по ул. № 8 (0,933 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,643 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадках №2 и №3 по ул. № 9 (0,893 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,997 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадках №2 и №3 по ул. № 10 (0,871 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,592 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадках №2 и №3 по ул. № 11 (1,083 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,316 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадках №2 и №3 по ул. № 12 (0,906 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,782 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадках №2 и №3 по ул. № 13 (0,848 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,895 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадках №4 по ул. № 14 (0,447 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,144 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадках №4 по ул. № 15 (0,264 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,864 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадках №4 по ул. № 16 (0,444 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,271 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадках №4 по ул. № 17 (0,271 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,902 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадках №4 по ул. № 18 (0,629 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,133 |
| Строительство дороги в селе Сергиевск на площадках №4 по ул. № 19 (0,255 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,243 |
| Строительство дороги в селе Боровка на продолжении ул.Юбилейной (0,493 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,537 |
| Строительство дороги в селе Боровка по ул.Ново-Садовая (1,071 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,822 |
| Строительство дороги в селе Боровка по ул.Луговая (1,220 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,203 |
| Строительство дороги в селе Боровка на продолжении ул.Луговая (0,325 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,624 |
| Строительство дороги в селе Боровка по пер.Молодежный (0,256 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,534 |
| Строительство дороги в селе Боровка по пер.Специалистов (0,316 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,003 |
| Строительство дороги в селе Боровка по пер.Речной (0,446 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,853 |
| Строительство дороги в селе Боровка на продолжении пер.Специалистов (0,140 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,761 |
| Строительство дороги в селе Боровка на продолжении пер.Речной (0,445 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,562 |
| Строительство дороги в селе Боровка по ул.№1 (0,593 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,652 |
| Строительство дороги в селе Боровка по ул.№2 (0,188 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,736 |
| Строительство дороги в селе Боровка по ул.№3 (0,569 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,664 |
| Реконструкция дороги в селе Успенка по ул.Лесная (1,5 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436,725 |
| Реконструкция дороги в селе Успенка по ул.Полевая (1,5 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436,725 |
| Реконструкция дороги в селе Успенка по ул.Партизанская (0,3 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,345 |
| Строительство дороги в селе Успенка на продолжении ул.Лесная (0,712 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,299 |
| Строительство дороги в селе Успенка на продолжении ул.Полевая (0,866 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,136 |
| Строительство дороги в селе Успенка по пер.Молодежный (0,25 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,788 |
| Строительство дороги в селе Успенка по ул.№1 (0,316 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,003 |
| Строительство дороги в селе Успенка по ул.№2 (0,2 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,230 |
| Строительство дороги в селе Успенка по ул.№3 (0,22 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,053 |
| Строительство дороги в селе Успенка на продолжении ул.№3 (0,15 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,673 |
| Строительство дороги в селе Успенка по ул.№4 (0,78 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,097 |
| Строительство дороги в селе Успенка по ул.№5 (0,14 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,761 |
| Строительство дороги в селе Успенка по ул.№6 (0,78 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,097 |
| Строительство дороги в деревне Студеный Ключ по ул.Центральная (2,163 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629,758 |
| Строительство дороги в деревне Студеный Ключ по ул.№ 1 (0,417 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,410 |
| Строительство дороги в деревне Студеный Ключ по ул.№ 2 (0,315 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,712 |
| Строительство дороги в деревне Студеный Ключ по ул.№ 3 (0,404 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,625 |
| Строительство дороги в поселке Рогатка по ул.№ 1 (0,387 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,675 |
| Строительство дороги в поселке Рогатка по ул.№ 2 (0,385 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,093 |
| Строительство дороги в поселке Рогатка по ул.№ 3 (0,618 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,931 |
| Строительство дороги в поселке Рогатка по ул.№ 4 (0,372 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,308 |
| Строительство дороги в поселке Рогатка по ул.№ 5 (0,210 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,142 |
| Строительство дороги в поселке Рогатка по ул.№ 6 (0,115 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,482 |
| Строительство дороги в поселке Глубокий по ул.№ 1 (0,460 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,929 |
| Строительство дороги в поселке Глубокий по ул.№ 2 (0,495км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,119 |
| Строительство дороги в поселке Глубокий по ул.№ 3 (0,350 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,903 |
| Строительство дороги в поселке Глубокий по ул.№ 4 (0,213 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,015 |
| Строительство дороги в поселке Глубокий по ул.№ 5 (0,168 км) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,913 |
|  |  |  |  |  |  | ИТОГО: | 16 426,118 |

6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица 12

| Мероприятия | Наименование индикатора | 2025 год (базовый год) | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г-2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | Число транспортно-пересадочных узлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число остановочных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) мероприятия по развитию сети дорог поселения | Развитие улично-дорожной сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,008 |
| д) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество установленных дорожных знаков, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории   сельского поселения Сергиевск

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований  структуры управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

## 8. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Система финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.

Планируемый общий объем финансирования Программы составит  16 426,118* тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 0, тыс. руб.;

2026 год -0,00 тыс. руб.;

2027 год -0,00 тыс. руб.;

2028 год -0,00 тыс. руб.;

2029 год -0,00 тыс. руб.;

2030 год -0,00 тыс. руб.;

2031-2033 года – 0,00 тыс. руб.

- средства областного бюджета  – 0,00 тыс. руб.;

2026 год -0,00 тыс. руб.;

2027 год -0,00 тыс. руб.;

2028 год -0,00 тыс. руб.;

2029 год -0,00 тыс. руб.;

2030 год -0,00 тыс. руб.;

2031-2033 года – 0,00 тыс. руб.

- средства местного бюджета –   тыс. руб.;

2026 год – 0,00 тыс. руб.;

2027 год - 0,00 тыс. руб.;

2028 год - 0,00 тыс. руб.;

2029 год – 0,00 тыс. руб.;

2030 год - 0,00 тыс. руб.;

2031-2033 года –16 426,118 тыс. руб.

- внебюджетные средства – 0,00 тыс. руб.

2026 год -0,00 тыс. руб.;

2027 год -0,00 тыс. руб.;

2028 год -0,00 тыс. руб.;

2029 год -0,00 тыс. руб.;

2030 год -0,00 тыс. руб.;

2031-2033 года – 0,00 тыс. руб.

## *  Общий объем финансового обеспечения Программы, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета будут уточнены после утверждения Решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Главным распорядителем средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы, является администрация сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области.

## 9. Механизм реализации Программы

## Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом требований Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденного постановлением администрации сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский от 07.02.2020 г. г. № 9.

## Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский.

## Текущий и последующий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение мероприятий Программы, осуществляют администрация сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области.

## Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет администрация сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области.

## Администрация сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области ежегодно в срок до 1 марта подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации Программы, рассчитанных в соответствии с методикой.

## 10. Методика комплексной оценки эффективности

## реализации программы

## Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

## 10.1. Оценка степени выполнения мероприятий программы

## Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

## Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

## 10.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

## Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы с уровнем ее финансирования (расходов).

## Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

## ,

## где  - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

## - плановое значение n-го показателя (индикатора);

## - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

## - плановая сумма финансирования по муниципальной программы, предусмотренная на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

## - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

## Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

## Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

## 11. Методика расчета показателей (индикаторов) Программы

Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном  80 процентов и менее или равном 100 процентов, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100  процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы мене 80 процентов.

Муниципальная программа признается эффективной:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 и менее  или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более и равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы  более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более и равной 80 или менее 100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентам;

при  значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентам