Приложение №1

к Постановлению администрации

сельского поселения Сергиевск

муниципального района Сергиевский

№35 от 27.08.2015г.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВСК**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ**

**«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

**НА 2015 - 2017 ГОДЫ»**

(далее – Программа)

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2015-2017 годы» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский |
| Исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы:  - Увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Сергиевск муниципального района Сергиевский (далее – дороги местного значения)  Задачи Программы:  - Проектирование, строительство, реконструкция дорог местного значения;  - Строительство дорог местного значения в новых микрорайонах малоэтажной застройки, а также строительство дорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов;  - Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, в том числе ремонт дорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов;  - Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | 1. Увеличение протяженности построенных дорог местного значения.  2. Увеличение протяженности дорог в ходе капитального ремонта.  3. Увеличение количества отремонтированных дорог местного значения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015-2017 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет (прогноз) 4 500 000,00 рублей, в том числе:  - средства областного бюджета (прогноз) – 0,00 рублей;  - средства местного бюджета (прогноз) – 4 500 000,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Увеличение протяженности, пропускной способности, достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения. |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы | Отношение степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования (расходов) |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Управление реализацией Программы осуществляется главным исполнителем Программы – Администрацией сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский.  Контроль за целевым и эффективным использованием средств сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский осуществляется Управлением финансами администрации муниципального района Сергиевский, контрольно-ревизионным управлением администрации муниципального района Сергиевский. |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа**

Важным фактором жизнеобеспечения населения сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении Сергиевск муниципального района Сергиевский составляет 85780 метров.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все дороги местного значения сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский находятся в неудовлетворительном состоянии.

Дороги местного значения сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский последние 10 лет практически не развивались, а уровень автомобилизации значительно вырос.

На территории сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский наблюдается увеличение деловой активности населения и рост грузовых перевозок. Значительно влияет на повышение интенсивности движения по дорогам местного значения темп роста уровня автомобилизации населения. Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский.

Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием улично-дорожной сети района привела к тому, что на автомобильных дорогах в дневное время суток значительно возрастает интенсивность движения транспортных средств.

Опережение роста интенсивности движения на дорогах местного значения сельского поселения Сергиевск, по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности.

В целях обеспечения прав и законных интересов учащихся и их родителей, проживающих в сельской местности, в сельском поселении Сергиевск муниципального района Сергиевский организованы маршруты движения школьных автобусов по дорогам местного значения сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский. Движение школьных автобусов осуществляется от населенных пунктов, в которых проживают учащиеся, до образовательных учреждений и в обратном направлении. Частично маршруты движения школьных автобусов проходят по дорогам, которые относятся к бесхозяйным, либо находятся на балансе организаций, не осуществляющих их содержание в связи с отсутствием денежных средств. Дороги местного значения сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский, по которым проходят маршруты школьных автобусов, находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на безопасности перевозок учащихся.

Мероприятия Программы направлены на решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности перевозок учащихся от населенных пунктов, в которых учащиеся проживают, до образовательных учреждений и в обратном направлении, а также на обеспечение дорогами местного значения новых микрорайонов малоэтажной застройки.

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства, развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных программ с привлечением средств областного бюджета.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

**2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы**

Основной целью настоящей Программы является увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

- проектирование, строительство, реконструкция дорог местного значения, в том числе дорог местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

- строительство дорог местного значения в новых микрорайонах малоэтажной застройки, а также строительство дорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов;

- капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, в том числе ремонт дорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке сметно-технической документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский.

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений.

Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений с повышением технической категории дороги.

Работы по капитальному ремонту и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

**3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы**

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются показатели, приведенные в таблице №1

Таблица № 1

Перечень

целевых индикаторов (показателей), характеризующих

ежегодный ход и итоги реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   целевого   индикатора   (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) | | | |
| Всего | 2015 год | 2016  год | 2017   год |
| Увеличение протяженности  построенных дорог. | М. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Увеличение протяженности дорог в ходе капитального ремонта. | М. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Увеличение количества отремонтиро-ванных дорог местного значения. | М. | 3660,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета.

Мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов осуществляются также за счет средств местного бюджета.

Программные мероприятия, источники и объемы финансирования приведены в Приложении №1.

Общий объем финансирования Программы составляет (прогноз) 4 500 000,00 рублей, в том числе:

- средства областного бюджета (прогноз) – 0,00 рублей;

- средства местного бюджета (прогноз) – 4 500 000,00 рублей

**5. Механизм реализации Программы**

Управление реализацией Программы осуществляется главным исполнителем Программы – Администрацией сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский осуществляется Управлением финансами администрации муниципального района Сергиевский, контрольно-ревизионным управлением администрации муниципального района Сергиевский.

**6. Оценка социально-экономической эффективности**

**реализации Программы**

Реализация Программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский.

Проведение мероприятий по увеличению протяженности и приведению в нормативное состояние дорог местного значения населенных пунктов, в том числе дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов, позволит включить в маршруты школьных автобусов сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский, что обеспечит возможность организации доставки учащихся до образовательных учреждений.

Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2015 - 2017 годы» осуществляется Администрацией сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский ежегодно в течение всего срока реализации Программы и по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как отношение степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Комплексный показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле



где N - количество целевых индикаторов (показателей) Программы;

 - плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);

 - значение n-го целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года;

 - плановая сумма финансирования по Программе;

 - сумма расходов на реализацию Программы на конец отчетного года.

Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы (показатели), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы свыше 80 процентов эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 80 процентов и менее - низкой.