АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРНОВОДСК

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2023 г. № 56

О подготовке проекта изменений в Генеральный план

сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области, постановляю:

- Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области от 17.05.2013 № 9 (в ред. от 20.12.2019 № 39), (далее – проект изменений в Генеральный план), в части

  - размещения объекта местного значения сельского поселения в соответствии с программами комплексного развития:

    - «музейный комплекс "Серная жемчужина" МАУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" муниципального района Сергиевский Самарской области в 
п. Серноводск» (строительство);

    - «административное здание под размещение многофункционального центра в п. Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области (УЦОК)» (строительство);

    - «современный спортивный комплекс (аквапарк, горнолыжная трасса с подъемником, гостиничный комплекс, лыжно-биатлонный комплекс) в п. Серноводск» (строительство);

    - «благоустройство сквера по ул. Советская в п. Серноводск  муниципального района Сергиевский Самарской области» (строительство);

    - «автомобильные дороги общего пользования по ул. Вокзальная, ул. Ленина, ул. Куйбышева, ул. Кирова, ул. Серная, ул. Степная, ул. Советская в п. Серноводск в п. Серноводск» (строительство);

    - «обустройство тротуаров по  ул. Московская, ул. Калинина, 
ул. Революции, ул. Карла Маркса в п. Серноводск»;

    - «организация бесплатного доступа в сеть Интернет с использованием линии беспроводной связи по технологии Wi-Fi в п.Серноводск мр Сергиевский  Самарской области» (строительство);

  - отображения мероприятий программ комплексного развития в текстовых материалах по обоснованию проекта генплана:

    - «здание ГБОУ СО СОШ "Образовательный центр" имени Героя Советского Союза В.В. Субботина пос. Серноводск муниципального района Сергиевский» (капитальный ремонт);

    - «Серноводский дом культуры МАУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального района Сергиевский Самарской области» (капитальный ремонт);

    - «Инженерные сети пос. Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области» (капитальный ремонт);

  - размещение объекта местного значения сельского поселения:

    - обустройство тротуаров по ул. Советская, ул. Куйбышева и 
ул. Степная в  п. Серноводск.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке изменений в Генеральный план в соответствии с Приложением № 1 
к настоящему Постановлению.

- Предложения заинтересованных лиц, связанные с корректировкой генерального плана сельского поселения Серноводск 
по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего Постановления, принимаются в срок до «18» 12 2023 года по адресу: 446533, Самарская область, Сергиевский район, п.Серноводск, ул.Советская, д.61, либо по адресу электронной почты: asp_sernovodsk@mail.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Сергиевский вестник» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет» по адресу http://sergievsk.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Серноводск муниципального района

Сергиевский Самарской области		                                         В.В.Тулгаев

Приложение № 1

к постановлению Администрации сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области

от 11.12. 2023 года № 56

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в генеральный план сельского поселения Серноводск муниципального района  Сергиевский Самарской области

(далее также – проект изменений в генеральный план)

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в генеральный план | Исполнитель по договору | До 11.02.2024 |
| 2. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план | Администрация сельского поселения | До 03.03.2024 |
| 3. | Доработка проекта изменений в генеральный план с учетом замечаний, поступивших по результатам публичных слушаний | Исполнитель по договору | До 16.03.2024 |
| 4. | Размещение проекта изменений в генеральный план во ФГИС ТП | Администрация сельского поселения | До 22.03.2024 |
| 5. | Согласование проекта изменений в генеральный план с уполномоченными органами государственной власти | Администрация сельского поселения | До 20.04.2024 |
| 6. | Утверждение проекта изменений в генеральный план | Собрание представителей сельского поселения | До 27.04.2024 |
| 7. | Опубликование утверждённых изменений в генеральный план | Глава сельского поселения | В течение 10 дней со дня утверждения изменений в генеральный план |