Сводный доклад

об эффективности реализации муниципальных программ

за 2021 год Администрацией городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области

Оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Сергиевский на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

Эффективность реализации муниципальных программ за 2021 год оценивалась путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы с уровнем её финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности Программы рассчитывался по формуле:

1        N             X Тек.n

----    SUM         -------------

N      n=1          X План.n

R = --------------------------------------------- x100%, где:

F Тек.n

----------------

F План.n

N – общее число целевых показателей (индикаторов);

X План. n – плановое значение n–го показателя (индикатора);

X Тек. N – текущее значение n–го показателя (индикатора);

F План. – плановая сумма финансирования по Программе;

F Тек. – сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы (R), равном 100 и более процентов, эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Информация, полученная от отделов и управлений администрации муниципального района Сергиевский Самарской области, организаций и учреждений района об исполнении муниципальных программ, реализация которых осуществлялась в 2021 году, позволила сделать следующее заключение:

- Целями муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский на 2019-2021 гг.» являются: проведение на территории района единой физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, создание комплексной системы развития физического воспитания. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2020 г. составил 100%.

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета в размере 5672,70191тыс.руб. Эффективность Программы высокая, считаем целесообразным разработку и реализацию Программы на долгосрочный период.

- Реализация программы «Противодействие коррупции в городском поселение Суходол муниципальном районе Сергиевский» на 2019-2021 годы в 2021г. осуществлялась в рамках основной деятельности администрации г. п. Суходол. В связи с отсутствием необходимого финансирования данной Программы оценка эффективности её реализации не представляется возможной. В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10 марта 2009 года N23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», считаем целесообразным разработку и реализацию Программы на долгосрочный период.

- Мероприятия Программы «Развитие сферы культуры и молодежной политики на территории городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский на 2019-2021 годы » в 2021 году реализованы в полном объеме. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в отчетном году составил 100%. Бюджетные средства, утвержденные программой, освоены на 100%. Эффективность Программы высокая, поэтому считаем целесообразным разработку и реализацию Программы на долгосрочный период.

- Решение вопросов местного значения поселения в отношении полномочий по программе «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них (за исключением утверждения проектов организации дорожного движения, схем дислокаций технических средств организации дорожного движения поселения), включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» передано соглашением на уровень муниципального района № 198/20 от 23.12.20г. Комплексный показатель эффективности реализации Программы «Содержание улично-дорожной сети городского поселения Суходол  муниципального района Сергиевский на 2020г.-2022г.»   в 2021г. составил 100%. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств областного бюджета в сумме 5808,760150тыс.руб., средств местного бюджета в сумме 10195,91731тыс.руб. Все целевые показатели Программы достигнуты.  Критерий благоустроенности поселения составляет 90%. Эффективность реализации Программы признается высокой, поэтому считаем целесообразным разработку и реализацию Программы на долгосрочный период.

- Программа «Реконструкция, ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области на 2019-2021 гг.» направлена на создание оптимальных условий для удовлетворения  потребностей населения по техническому обслуживанию инженерных коммуникаций, приобретения основных средств. Все целевые показатели Программы достигнуты. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2021 г. составил 98,24%. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета в сумме 390,24641тыс.руб.  Исходя из оценки соответствия текущих показателей их целевым значениям следует, что эффективность Программы высокая, поэтому считаем разработку и реализацию данной программы на долгосрочный период.

- Основной целью программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2021-2023 годы» является увеличение количества отремонтированных внутриквартальных дорог, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения.  Исполнение данной программы по Соглашению №198/20 от 23.12.2020г. передано на уровень муниципального района. Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета 86,11%, средств местного бюджета 13,89%. Целевые показатели Программы достигнуты в полном объёме. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2021 г. составил 100%. Эффективность Программы признается высокой, считаем целесообразным разработку и реализацию Программы на долгосрочный период.

- Основной целью программы " Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский» на 2019-2021гг." является повышение эффективности управления муниципальным имуществом. Основной задачей программы является оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, этот показатель выполнен на 100%. Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета-100%.Эффективность программы признается высокой, поэтому считаем целесообразным дальнейшую реализацию данной Программы.

- Реализация муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский на 2019-2021 годы» позволит повысить эффективность управления муниципальной собственностью и обеспечить максимальную доходность от использования муниципального имущества, а так же положительно повлияет на развитие предпринимательства и увеличение потока инвестиций в экономику поселения и района в целом.

Часть полномочий по реализации Программы было передано на уровень района по Соглашению №198/20 от 23.12.2020г. В 2021 году комплексный показатель эффективности реализации Программы составил 99,58%. Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета 6,29%, средства местного бюджета 93,71%. Эффективность Программы высокая, поэтому считаем целесообразным дальнейшую реализацию данной Программы.

- Для защиты населения от чрезвычайных ситуаций, проведения комплекса мероприятий, направленных на создание условий для снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера была разработана муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и создание условий для деятельности народной дружины на территории городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский на 2019-2021 гг.». В 2021 году были достигнуты все плановые показатели Программы. Комплексный показатель Программы составил 100%, что указывает на ее высокую эффективность. Средства, направленные на реализацию Программы, освоены на 99,5%. Ввиду вышеизложенного считаем целесообразным  использовать данную Программу для дальнейшей реализации.

Основной целью программы «Благоустройство территории городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский» на 2019-2021гг.» является комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение улучшения внешнего вида территории городского поселения Суходол, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания. Финансирование Программы предусмотрено за счет средств местного бюджета. Для оценки эффективности реализации задач Программы используются показатель критерий благоустроенности, который в 2021г. составил 79% (план 90%). Комплексный показатель эффективности реализации программы составляет 98%. Эффективность реализации Программы признается высокой, поэтому целесообразно данную программу доработать и использовать ее для дальнейшей реализации.

Основной целью Программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» является повышение уровня комфорта городской среды на территории городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский. Программой предусматриваются виды работ исходя из минимального и дополнительного перечня видов работ по благоустройству в соответствии с требованиями правительства РФ от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». Реализация данной программы способствуют повышению уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Сергиевский, а также

повышению уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций муниципального района Сергиевский в реализацию мероприятий по благоустройству территорий. Реализация программы передано на уровень района по Соглашению от 210/19 от 23.12.2019г. Финансирование Программы согласно требованиям правительства РФ от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» в 2021 году не осуществлялось. Программные мероприятия не выполнены. Эффективность реализации Программы по итогам 2021года посчитать не возможно из-за отсутствия финансирования, поэтому считаем, при восстановлении финансирования из Федерального и областного бюджетов, целесообразным дальнейшее реализацию данной Программы.

Главная цель программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском поселении Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области на 2021 – 2025 годы»- организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти и органов местного самоуправления, правоохранительным органам, формирование взаимоуважительной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. Финансирование программы осуществляется в рамках основной деятельности администрации поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области. В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности (Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Мероприятия запланированные Программой в течение 2021 года проводились в здании ДК Нефтяник, в библиотеке, администрации гп.Суходол.

Комплексная муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области на 2021-2025 годы» подлежит корректировке и внесению дополнений при принятии районной программы с определением порядка и источников финансирования практических мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму

Приложение:

- Приложение №2 на 8 листах

Ведущий специалист

администрации г.п.Суходол                                                          Ананко Е.В.

(84655) 2-72-01