Приложение

к постановлению Администрации

городского поселения Суходол

№ 135  от 31.10.2025 г.

программа комплексного развития

СОЦИАЛЬНОЙ инфраструктуры

Городского поселения СУХОДОЛ

муниципального района СЕРГИЕВСКИЙ

Самарской области

НА ПЕРИОД С 2026 ПО 2033 годы

2025 год

ПАСПОРТ

программы комплексного развития социальной инфраструктуры

городского поселения Суходол  муниципального района Сергиевский Самарской области  на период с 2026 по 2033 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области на период с 2026 по 2033 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» - Генеральный план городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области - Устав городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области |
| Дата принятия Решения о разработке Программы | Распоряжение администрации городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский от 20.10.2025 г. № 66-р «О создании программного комитета администрации городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области по рассмотрению муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области на 2026-2033 годы |
| Наименование заказчика и разработчика Программы, его местонахождение | Администрация городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области (далее - Администрация) Самарская область, Сергиевский район, п. Суходол, ул. Советская,11. |
| Исполнитель Программы | Администрация городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области |
| Цель Программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского поселения Суходол услугами объектами социальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры; - доступность объектов социальной инфраструктуры поселения; - эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Показатели (индикаторы) программы | Технико-экономические показатели: - уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры; - финансовые затраты на содержание объектов социальной инфраструктуры. Социально-экономические показатели: - доля объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов регионального и местного значения. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - строительство спортивных объектов; - реконструкция и строительство объектов культуры; - строительство скверов и парков; - строительство предприятий коммунально-бытового обслуживания; -строительство площадок для выездной торговли; -реконструкция административных зданий. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2026-2033 годы (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объем бюджетных ассигнований Программы | Планируемый общий объем финансирования Программы составит 115 200 000,00* руб., в том числе: - средства федерального бюджета – 0,00 руб.; 2026 год -0,00 руб.; 2027 год -0,00 руб.; 2028 год -0,00 руб.; 2029 год -0,00 руб.; 2030 год -0,00 руб.; 2031-2033 года – 0,00 руб. - средства областного бюджета – 0,00 руб.; 2026 год -0,00 руб.; 2027 год -0,00 руб.; 2028 год -0,00 руб.; 2029 год -0,00 руб.; 2030 год -0,00 руб.; 2031-2033 года – 0,00 руб. - средства местного бюджета – руб.; 2026 год – 0,00 руб.; 2027 год - 0,00 руб.; 2028 год - 0,00 руб.; 2029 год – 0,00 руб.; 2030 год - 0,00 руб.; 2031-2033 года – 115 200 000,00 руб. - внебюджетные средства – 0,00 руб. 2026 год -0,00 руб.; 2027 год -0,00 руб.; 2028 год -0,00 руб.; 2029 год -0,00 руб.; 2030 год -0,00 руб.; 2031-2033 года – 0,00 руб. * Прогноз финансирования. Общий объем финансового обеспечения Программы, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета будут уточнены после утверждения Решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры |
| Система организации контроля за ходом реализации программы | Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы и контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет Администрация городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области в соответствии с действующим законодательством. |

1.  Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа

  - Социально-экономическое состояние поселения, сведения о градостроительной деятельности

Муниципальный район Сергиевский расположен в северо-восточной части Самарской области, в 135 км от областного центра – города Самары.

Городское поселение Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области расположено в северо-западной части муниципального района Сергиевский Самарской области, в 135 км. от областного центра. Городское поселение Суходол граничит с сельскими поселениями Сергиевского муниципального района:

- с южной стороны - сельское поселение Калиновка муниципального района Сергиевский;

- с восточной стороны - сельское поселение Светлодольск муниципального района Сергиевский;

- с западной стороны – сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский;

- с северной стороны - сельское поселение Сургут муниципального района Сергиевский.

В состав поселения входит  населенный пункт  п.Суходол.

Население

Численность населения  городского  поселения Суходол по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 13157 человек. Здесь проживает 29,98 % населения муниципального района Сергиевский.

Таблица 1 – Оценка численности постоянного населения

| Наименование администраций, населенных пунктов | Численность постоянного населения (человек) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Зарегистрировано (по месту постоянного жительства и по месту пребывания на срок 9 мес и более) |  | в том числе: зарегистриро-вано по месту жительства, но отсутствующих 9 мес и более | Проживающих 9 мес и более не зарегистри-рованных по месту жительства и месту пребывания |
| 1 | 2(3-4+5) | 3 |  | 4 | 5 |
| Городское поселение Суходол |  |  |  |  |  |
| 1. поселок Суходол | 13157 |  | - | - | - |
| Всего по городскому поселению | 13157 |  | - | - | - |

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает:

-  23,05 % (3032 чел.) - населения старше 60 лет,

- 57,20 % (7526 чел)  - в возрасте от 19 до 60 лет;

-  19,75 % (2599 чел.) - от 0 до 18 лет.

Жилой фонд

В границах городского поселения Суходол существующий жилищный фонд на 2025 г. составляет 350,8 тыс. м² общей площади. Обеспеченность жильем составляет в среднем по городскому поселению 26,7 м2 /чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

Жилая зона в поселке городского типа Суходол представляет застройку средней плотности.

Существующий жилищный фонд представлен усадебной 1-2-х этажной застройкой и многоквартирной 2-х, 3-5-ти этажной застройкой. Многоквартирные капитальные дома сосредоточены в центре поселка.

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах п.г.т. Суходол городского поселения Суходол. На новых участках предполагается малоэтажная многоквартирная и усадебная застройка. Усадебная застройка - территория преимущественно занята одно-двухквартирными 1-2 этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках, предназначенных для садоводства, огородничества, а также для содержания скота, в разрешенных случаях.

Развитие зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей) в городском поселении Суходол, предусматривается за счет уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий. Площадь земельных участков в проекте установлена в размере 0,06  – 0,15 га.

Количество человек в семье на I очередь и расчетный срок принято – 3,0 человека

Развитие зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей) на 1 очередь строительства:

1.	Реконструкция кварталов А, Б, В, Г по ул. Мира, ул. Спортивная, ул. Молодогвардейская, ул. Пионерская, ул. Парковая, ул. Победы.

Развитие зоны застройки индивидуальными жилыми домами:

По программе «Переселения граждан из ветхого и аварийного жилья» предусматривается реконструкция жилого квартала между ул. Пушкина и ул. Спортивная. Планируется размещение 21 индивидуального жилого дома;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет – 3150 м2.

Ориентировочно численность населения составит 63 человек.

Площадь проектируемой территории – 3,2903 га.

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство

- В северо-восточной части п.г.т. Суходол:

по ул. Суслова - 14 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 1,793 га;

Планируется размещение 14 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 2100  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 42 человека.

- В юго-западной части п.г.т. Суходол:

по ул. Чапаева, ул. Мира – 8 усадебных участка.

Площадь проектируемой территории – 1,5062 га;

Планируется размещение 8 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1200  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 24 человек.

- В южной части п.г.т. Суходол:

по ул. Садовая – 30 усадебных участка.

Площадь проектируемой территории – 3,2058 га;

Планируется размещение 30 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 4500  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 90 человек.

Итого за счет уплотнения существующей застройки планируется размещение – 72 усадебных участков.

Площадь проектируемой территории – 9,7953  га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 10 800 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 216 человека.

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется строительство

ПЛОЩАДКА №1 расположена в северо-восточной части п.г.т. Суходол.

Площадь проектируемой территории – 10,8766 га;

Площадь территории под жилую застройку –  7,7002 га.

Планируется размещение 62 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 9300  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 186 чел.

ПЛОЩАДКА №2 расположена в западной части п.г.т. Суходол между ул. Нежинская и ул. Солнечная.

Площадь проектируемой территории – 12,8446 га;

Площадь территории под жилую застройку – 9,9012 га.

Планируется размещение 97 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки; составит - 14550 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит -291  чел.

ПЛОЩАДКА №3 расположена в северо-западной части п.г.т. Суходол между ул. Нежинская и ул.Северная.

Площадь проектируемой территории – 9,5460 га;

Площадь территории под жилую застройку – 6,586 га.

Планируется размещение 65 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки; составит - 9750 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 195 чел.

ПЛОЩАДКА №4 расположена в западной части п.г.т. Суходол между ул. Суворова и ул. Солнечная.

Площадь проектируемой территории – 5,4470 га;

Площадь территории под жилую застройку – 4,5092 га.

Планируется размещение 39  индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки; составит - 5850 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 117 чел.

ПЛОЩАДКА №5 расположена в западной части п.г.т. Суходол между ул. Школьная и ул. Суворова.

Площадь проектируемой территории – 4,9297га;

Площадь территории под жилую застройку – 3,8084 га.

Планируется размещение 34 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки; составит - 5100 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 102 чел.

ПЛОЩАДКА №6 расположена в южной части п.г.т. Суходол.

Площадь проектируемой территории – 5,7497 га;

Площадь территории под жилую застройку – 4,4403 га.

Планируется размещение 39 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки; составит - 5850 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 117 чел.

Всего на свободных территориях в границах п.г.т. Суходол планируется размещение – 336 усадебных участков.

Площадь проектируемой территории – 36,9453 га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 50 400  м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 1008 человека.

Проектируемая застройка подключается к существующим инженерным сетям и транспортной инфраструктуре.

В связи с тем, что в последнее время наблюдается тенденция увеличения жилого фонда за счет строительства и реконструкции жилых домов, площадь жилого фонда будет варьироваться.

Градостроительная деятельность

Планировочная организация территории городского поселения Суходол складывалась под влиянием основных факторов: рельефа местности, водных объектов, сложившейся транспортной структуры, расположения производственных объектов. Градостроительный каркас представлен населенным пунктом п.Суходол.

1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры

городского поселения Суходол.

1.2.1. Объекты здравоохранения, социального обеспечения

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Число мед. персонала | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Посещений (в смену) | Число коек |
| 1 | Поликлиническое отделение № 2 МУЗ «СЦРБ» | п.г.т. Суходол, ул. Мира, 3а | 13- врачей, 43 средний медицинский персонал | 265 | 40 |
| 2 | Аптека "Вита экспресс" | п.г.т. Суходол, ул. Куйбышева, 10 | 3 чел. | 50 | - |
| 3 | Аптека ОАО "Фармация" | п.г.т. Суходол, ул. Куйбышева, 8 | 9 чел. | 50 | - |
| 4 | ООО "Мелодия здоровья" аптека № 4 (маг. "Пятёрочка") | п.г.т. Суходол, ул. Школьная, 1В | 4 чел. | 100 | - |
| 5 | ООО "Мелодия здоровья" аптека № 6 (ТЦ "Лада") | п.г.т. Суходол, ул. Победы, 6 | 4 чел. | 55 | - |
| 6 | Стоматология "Ваш доктор", ООО "Стоматолог" | п.г.т. Суходол, ул.Суслова, д. 21 | 10 чел. | 17 | - |
| 7 | ГБУ СО «Центр диагностики и консультирования» | п.г.т. Суходол, ул. Магистральная, д. 1 | 15 чел. | 30 | - |
| 8 | Аптека "Вита экспресс" | п.г.т. Суходол, угол ул. Куйбышева и ул. Суслова | 3 чел. | 100 | - |
| 9 | ООО "Здоровый стиль" аптека "Алия" | п.г.т. Суходол, ул. Победы 6 | 3 чел. | 50 | - |
| 10 | Стоматология ООО "ВИТА - ДЕНТ" | п.г.т. Суходол, ул. Куйбышева, д. 10 | 4 чел. | 20 | - |
| 11 | ООО "Аптечный склад Самара" аптека "Апрель" | п.г.т.Суходол, ул. Куйбышева 8 | 3 чел. | 100 | - |
| 12 | ООО "Аптечный склад Самара" аптека "Апрель" | п.г.т. Суходол, ул. Мира, 14 | 2 чел. | 100 | - |
| 13 | АО "Тандер" "Магнит Аптека" гп Суходол | п.г.т. Суходл, ул. Победы, 2 | 2 чел. | 100 | - |
| 14 | ГКУ СО «КЦСОН Северного округа» | п.г.т. Суходол, ул. Пушкина, Мира | 34 чел. | 25 |  |

1.2.2. Объекты образования

Система образования выполняет важнейшую социально-экономическую функцию и является одним из определяющих факторов развития городского поселения Суходол

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Адрес | Руководитель | Кол-во персонала | Проектная мощность | Фактическое посещение | Резерв/дефицит мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Структурное подразделение ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол детский сад «Аленушка» | п.г.т.Суходол, ул. Школьная,16 | Екамасова Елена Викторовна | 38 | 252 | 221 | Резерв 31 |
| 2 | Структурное подразделение ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол детский сад «Теремок» | п.г.т. Суходол, ул. Пушкина,7 | - | - | 105 | 0 | Закрыт |
| 3 | Структурное подразделение ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол детский сад «Сказка» | п.г.т. Суходол, ул. Куйбышева, 14а | Комардина Татьяна Владимировна | 38 | 269 | 179 | Резерв 90 |
| 4 | СП «Поиск» ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с. Сергиевск | п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 25 | Субаева Анастасия Анатольевна | 16 | 135 | 463 | Дефицит 328 |
| 5 | Структурное подразделение ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол детский сад «Золотой Ключик» | п.г.т. Суходол, ул. Суворова,43А | Николаева Наталья Анатольевна | 52 | 315 | 261 | Резерв 54 |
| 6 | ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол | п.г.т. Суходол, ул. Пушкина,2 | Соломонова Татьяна Владимировна | 71 | 620 | 897 | Дефицит 277 |
| 7 | ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол | п.г.т. Суходол, ул.Суворова,18 | Чичков Алексей Павлович | 72 | 680 | 742 | Дефицит 62 |
| 8 | МОУ ДО «Детская музыкальная школа» | п.г.т. Суходол, ул. Школьная, 68 | Герасименко Ксения Михайловна | 15 | 125 | 115 | Резерв 10 |

1.2.3. Объекты физической культуры и массового спорта

Хорошее здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует выполнению планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно решать жизненные задачи. Основная задача администрации городского поселения по реализации политики в области физической культуры и спорта заключается в создании для населения условий для занятий физической культурой и спортом.

Таблица 4 – Существующие объекты физической культуры и массового спорта

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАУ спортивный комплекс «Олимп» муниципального района Сергиевский: - открытая спортив. площадка; - спортзал «Олимп»; - бассейн | п.г.т. Суходол, ул. Куйбышева | 2500 мест на трибунах; 0,8 га; 2800 м2; 288 м2 250 м2 зерк.воды |
| 2 | Стадион «Центральный» | п.г.т. Суходол, ул. Победы | 1 га |
| 3 | Хоккейная площадка | п.г.т. Суходол, ул. Победы | 0,18 га (30х60 м) |
| 4 | Волейбольная площадка | п.г.т. Суходол, ул. Победы | 0,0162 га (18х9 м) |
| 5 | Спортзал «Олимпиец» | п.г.т. Суходол, ул. Победы | 600 м2 |
| 6 | Боксерский клуб «Ринг» | п.г.т. Суходол, ул. Мира,12 | 162 м2 |
| 7 | Спортзал – Клуб «Бусидо» филиал МЦДО «Поиск» Академия боевых искусств | п.г.т. Суходол, ул. Школьная,68 | 336 м2 (28х12м) 60 чел. 30 чел. |
| 8 | Спортивный зал ДК «Нефтяник» | п.г.т. Суходол, ул. Победы | 161 м2 |
| 9 | Спортивный зал, Гимнастический городок (бывшая школа №3) | п.г.т. Суходол, ул. Школьная | 288 м2 100 м2 |
| 10 | Футбольное поле, Баскетбольная площадка СОШ №1 | п.г.т. Суходол, ул. Пушкина,2 | 6300 м2 364 м2 |
| 11 | Футбольное поле, Волейбольная площадка, Гимнастический городок СОШ №2 | п.г.т. Суходол, ул.Суворова,18 | 5400 м2 162 м2 100 м2 |

1.2.4. Объекты культуры и массового отдыха

Задача органов местного самоуправления на современном этапе заключается не только в сохранении традиций, оставленных нам предками, но и во внедрении новых инновационных методов проведения и организации досуга населения в городской  местности.

Таблица 5 – Существующие объекты культуры

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Кол-во персонала | Клуб | Библиотека |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кол-во мест | кол-во книг |
| 1 | Дом культуры «Нефтяник» | п.г.т. Суходол, ул. Мира,12 | 10 | 350 |  |
| 2 | Детская библиотека Взрослая библиотека | п.г.т. Суходол, ул. Мира,12 | 4 | 20 7 | 14079 10465 |

1.2.5. Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания

В городском поселении Суходол расположены следующие объекты:

Предприятия торговли

Таблица  6

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Продукты» | п.г.т. Суходол, ул. Победы,5 | 100 |
| 2 | Зоомагазин Магазин «Центральный гастроном» | п.г.т. Суходол, ул. Куйбышева,8 | 34,4 51,6 148 |
| 3 | Магазин «1000 мелочей» | п.г.т. Суходол, ул. Мира,18 | 269 |
| 4 | Магазин | п.г.т. Суходол, ул. Куйбышева | 59,4 |
| 5 | Магазин | п.г.т. Суходол, ул. Мира,17 | 73,4 |
| 6 | Магазин «Все для дома» | п.г.т. Суходол, ул. Школьная | 749,7 |
| 7 | Магазин «Муравейник» | п.г.т. Суходол, ул. Г-Михайловского | 160,4 |
| 8 | Магазин «Колобок» | п.г.т. Суходол, ул. Пионерская, 2 |  |
| 9 | Магазин «Продукты» | п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | 43,8 |
| 10 | Магазин «Березка» | п.г.т. Суходол, ул. Школьная, 35а | 185,5 |
| 11 | Магазин «Живые цветы» ВИОЛА | п.г.т. Суходол, ул. Мира | 120 |
| 12 | Магазин «Ивушка» Магазин Магазин | п.г.т. Суходол, ул. Куйбышева,12 | 511,4 363 148,4 |
| 13 | Магазин | п.г.т. Суходол, ул. Куйбышева,4 | 62,2 |
| 14 | Магазин «Любимый» | п.г.т. Суходол, ул. Куйбышева | 70,9 |
| 15 | Магазин «Магнит» | п.г.т. Суходол, ул. Победы,2 | 617,7 |
| 16 | Магазин «Мини-Маркет» ИП Илларионов А.И. | п.г.т. Суходол, ул. ГМихайловского,1 | 120 |
| 17 | Магазин «Мир продуктов» | п.г.т. Суходол, ул. Куйбышева, 10 | 452 |
| 18 | Магазин «Остановка» | п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская | 104,4 |
| 19 | Магазин «Солнышко» | п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | 410,2 |
| 20 | Магазин «Сказка» ИП Илларионов А.И. | п.г.т. Суходол, угол Школьной и Суслова | 70,9 |
| 21 | Магазин «Смак» | п.г.т. Суходол, ул. Победы,4а | 59,4 |
| 22 | ОАО «Рынок» | п.г.т. Суходол, ул. Мира,1 | 3170,3 |
| 23 | Магазин | п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская | 32,7 |
| 24 | Магазин | п.г.т. Суходол, ул. Мира |  |
| 25 | Магазин «Лада» | п.г.т. Суходол, ул. Победы | 480 |
| 26 | Магазин «Пятерочка» | п.г.т. Суходол, ул. Победы,4 | 730,5 |
| 27 | Магазин «Эльдорадо» | п.г.т. Суходол, ул. Суслова | 400 |
| 28 | Торговый центр «Меркурий» | п.г.т. Суходол, ул. Победы,5 | 907,92 |
| 29 | Торговый павильон «Август» | п.г.т. Суходол, ул. Суворова Квартал КС | 70,1 |
| 30 | Торговый павильон | п.г.т. Суходол, ул. Мира | 73,7 |
| 31 | Магазин сотовых телефонов | п.г.т. Суходол, ул. Мира |  |
| 32 | Торговый павильон «Березка» | п.г.т. Суходол, ул. Куйбышева | 39,7 |
| 33 | Торговый павильон «Ветерок» | п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская | 17 |
| 34 | Торговый павильон | п.г.т. Суходол, ул. Мира,19 | 233,1 |
| 35 | Торговый павильон «ВИТЕК» | п.г.т. Суходол, ул. Школьная | 103,9 |
| 36 | Торговый павильон | п.г.т. Суходол, ул. Мира | 45 |
| 37 | Торговый павильон «Мегафон» | п.г.т. Суходол, ул. Суворова Квартал КС | 61,2 |
| 38 | Торговый павильон «Минимаг» | п.г.т. Суходол, ул. Суворова Квартал КС | 47,7 |
| 39 | Торговый павильон | п.г.т. Суходол, ул. Победы | 12,8 |
| 40 | Торговый павильон «Мороженое» | п.г.т. Суходол, ул. Суворова Квартал КС | 41,7 |
| 41 | Торговый павильон «Мясная лавка» | п.г.т. Суходол, ул. Суслова | 101 |
| 42 | Торговый павильон «Натали» ИП Баликоева Н.В. | п.г.т. Суходол, ул. Суворова Квартал КС | 66,3 |
| 43 | Торговый павильон «Океан» | п.г.т. Суходол, ул. Школьная, 41 а | 38,5 |
| 44 | Магазин «Покупочка» | п.г.т. Суходол, ул. Школьная, 1в | 383,4 |
| 45 | Торговый павильон «Продукты» | п.г.т. Суходол, ул. Победы | 48,2 |
| 46 | Торговый павильон «Продукты» ИП Карачков С.П. | п.г.т. Суходол, ул. Суворова Квартал КС | 50,6 |
| 47 | Магазин «У Ксюши» | п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | 120 |
| 48 | Магазин «Горилка» | п.г.т. Суходол, ул. Победы,3 | 100 |
| 49 | Магазин «Торговый Дом» | п.г.т. Суходол, ул. Пушкина,18 | 87,7 |
| 50 | Торговый павильон «Светлана» | п.г.т. Суходол, ул. Суворова | 31 |
| 51 | Торговый павильон «Серж» | п.г.т. Суходол, ул. Суворова Квартал КС | 53,1 |
| 52 | Торговый павильон | п.г.т. Суходол, ул. Суворова Квартал КС | 22,1 |
| 53 | Торговый павильон «Татьяна» | п.г.т. Суходол, угол ул. Куйбышева и Суслова | 52 |
| 54 | Магазин «Горилка» | п.г.т. Суходол, ул. Школьная,1г | 83,5 |
| 55 | Торговый павильон «Трио» | п.г.т. Суходол, ул. Молодежная | 36,2 |
| 56 | Магазин «Светлана» | п.г.т. Суходол, ул. Железнодорожная, 63 |  |
| 57 | Магазин «Водолей» | п.г.т. Суходол, ул. Мира | 63,4 |
| 58 | Магазин «Елена» | п.г.т. Суходол, ул. Суворова Квартал КС | 50 |
| 59 | Магазин «Лада» | п.г.т. Суходол, ул. Победы | 480 |
| 60 | Торговый павильон | п.г.т. Суходол, ул. Суворова Квартал КС | 78,4 |
| 61 | Торговый павильон | п.г.т. Суходол, ул. Мира | 24,4 |
| 62 | Магазин «Камелия» | п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 9а | 160 |
| 63 | Магазин | .г.т. Суходол, ул. Суслова |  |
| 64 | Магазин | .г.т. Суходол, ул. Садовая |  |
| 65 | Магазин «Стройматериалы» | .г.т. Суходол, ул. Школьная | 1486 |
| 66 | Магазин «Автозапчасти» | .г.т. Суходол, ул.Гарина Михайловского |  |
|  |  | ИТОГО: | 15068,82 |

Предприятия общественного питания

Таблица 7

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Количество мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кафе «Мечта» | п.г.т. Суходол, ул. Победы,11 | 40 |
| 2 | Кафе «Русь» | п.г.т. Суходол, ул. Привокзальная, 2 | 50 |
| 3 | Кафе «У Саныча» | 1113 км трассы М-5 | 50 |
| 4 | Кафе «У Федора» | 1114 км трассы М-5 | 50 |
| 5 | Кафе «Лада» | 1114 км трассы М-5 | 60 |
| 6 | Кафе «Югра» | 1114 км трассы М-5 | 48 |
| 7 | Ресторан «Югра» | 1114 км трассы М-5 | 84 |

Предприятия бытового, коммунально-бытового обслуживания

Таблица 8

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ателье «Модница» | п.г.т. Суходол, ул.Куйбышева, 11-2 | 2 чел. |
| 2 | ООО «Элегия» | п.г.т. Суходол, ул. Суслова, 21 | 12 чел. |
| 3 | Парикмахерская «Фея» | п.г.т. Суходол, ул. Куйбышева,10 | 5 чел. |
| 4 | Парикмахерская «Дюар» | п.г.т. Суходол, ул. Куйбышева,8 | 6 чел. |
| 5 | Парикмахерская «Энергия красоты» Парикмахерская «Натали» | п.г.т. Суходол, ул. Суворова | 2 чел. 3 чел. |
| 6 | Салон красоты «Орхидея» | п.г.т. Суходол, ул.Куйбышева,16 | 6 чел. |
| 7 | Парикмахерская «Мастер» Салон «Стиль» | п.г.т. Суходол, ул. Суворова, 6 | 2 чел. 3 чел. |
| 8 | Парикмахерская «Алеся» | п.г.т. Суходол, ул. Победы, 4 | 6 чел. |
| 9 | Парикмахерская ИП Горшкова | п.г.т. Суходол, ул. Мира,2а | 3 чел. |
| 10 | Ремонт одежды ИП Камнева Е.В. Парикмахерская ИП Чечкова | п.г.т. Суходол, ул. Школьная, 66 | 2 чел. 1 чел. |
| 11 | Ремонт обуви ИП Дементьева А.Н. | п.г.т. Суходол, ул. Мира | 1 чел. |
| 12 | Фотоателье ИП Коншин А.Н. | п.г.т. Суходол, ул. Куйбышева,4 | 2 чел. |
| 13 | Пошив и ремонт одежды ИП Абаимова А.Г. Ремонт швейных машин Ремонт обуви ИП Айрбекян Парикмахерская ИП Баранова С.В. | п.г.т. Суходол, ул. Победы, 5 | 2 чел. 1 чел. 1 чел. 3 чел. |
| 14 | «Пушинка» чистка пуха и пера ИП Родионова Ю.В. Пошив и ремонт одежды ИП Родионова Ю.В. Ремонт обуви | п.г.т. Суходол, территория рынка | 2 чел. 1 чел. 1 чел. |
| 15 | Ремонт сложной бытовой техники | п.г.т. Суходол, ул. Гарина-Михайловского, 1а | 1 чел. |
| 16 | Салон «IRINA» | п.г.т. Суходол, ул. Школьная/Суслова | 2 чел. |
| 17 | Банно-прачечный комбинат МУП «ЖКХ» Баня. Прачечная. Химчистка | п.г.т. Суходол, ул. Кооперативная, 88 | 50 мест 4 тыс. в год |

1.2.6. Прочие объекты

Таблица  9

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация городского поселения Суходол Отделение милиции | п.г.т. Суходол, Советская,11 |
| 2 | Управление спорта, туризма и молодежной политики администрации м.р. Сергиевский, ООО «УРС-САМАРА» | п.г.т. Суходол, Школьная,64 |
| 3 | Здание администрации НГДУ «Сергиевскнефть» ОАО «Роснефть» | п.г.т. Суходол, Победы,8 |
| 4 | Нотариальная контора | п.г.т. Суходол, Победы, 4 |
| 5 | Административное здание | п.г.т. Суходол, ул. Школьная, 68 |
| 6 | Здание администрации ООО «Витязь» | п.г.т. Суходол, Пионерская,2 |
| 7 | Деловой центр НГДУ «СН» | п.г.т. Суходол, Молодогвардейская,9 |
| 8 | Автостанция | п.г.т. Суходол, ул. Мира |
| 9 | Железнодорожный вокзал | п.г.т. Суходол, ул. Г. -Михайловского |
| 10 | Сергиевское ДРСУ УП «Самараавтодор» | п.г.т. Суходол, ул.Гарина-Михайловского,35 |
| 11 | Административное здание | п.г.т. Суходол, ул. Мира,10 |
| 12 | Сбербанк России Сергиевское ОСБ № 42/45 ООО ИК «Сибинтек» Филиал ОАО КБ «Солидарность» Почта России | п.г.т. Суходол, ул. Куйбышева,14 |
| 13 | ОАО «Россельхозбанк» | п.г.т. Суходол, ул. Суслова,24 |
| 14 | ЗАО «FINKA» | п.г.т. Суходол, ул. Суслова,21 |
| 15 | ООО «Евросеть» | п.г.т. Суходол, ул. Куйбышева, 8а |
| 16 | ЗАО «Связной Логика» | п.г.т. Суходол, ул. Победы, 5 |
| 17 | ООО «Билайн» | п.г.т. Суходол, ул. Куйбышева, 8 |
| 18 | ООО «МТС» | п.г.т. Суходол, ул. Суслова, 21а |
| 19 | ООО «Реал Связь» | п.г.т. Суходол, ул. Победы, 4а |
| 20 | Почта России | п.г.т. Суходол, ул. Ленина,1 |
| 21 | Общежитие | п.г.т. Суходол, ул.Спортивная,12 |
| 22 | ООО «Сергиевская жемчужина» Гостиница | п.г.т. Суходол, ул. Мира,13 |
| 23 | ООО «Сергиевская жемчужина» Деловой центр (гостиница) | п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 9 |
| 24 | Гостиница «Югра» | п.г.т. Суходол, Трасса М-5 |
| 25 | Гостиница «У Саныча» | п.г.т. Суходол, 1113 км Трассы М-5 |
| 26 | Пожарная часть №175 | п.г.т. Суходол, ул.Спортивная,3 |
| 27 | Церковь «Михаила Архангела» | п.г.т. Суходол, ул. Кооперативная,2 |
| 28 | Богоявленская церковь | п.г.т. Суходол, ул. Кооперативная,2 |
| 29 | Парк | п.г.т. Суходол, ул. Парковая |
| 30 | Парк | п.г.т. Суходол, ул. Ленина |
| 31 | Центральный парк | п.г.т. Суходол, ул. Победы |
| 32 | Парк «Реальный мир! | п.г.т. Суходол, ул. Георгиевская |

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Таблица 10 – Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры

городского поселения Суходол

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования приложение №6 таб. 1, СНиП 2.07.01.89*) | Нормативная потребность |  | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохраняемая | Требуется запроектировать |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | 28 мест на 1 тыс. чел. | 368 | 836 |  | 0 |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 17 лет) | мест | 111 мест на 1 тыс. чел. | 250 | 2130 |  | 0 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 10% от общего числа школьников | 260 | 0 |  | 0 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стационарные больницы для взрослых | коек | 10,2 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения | 134 | 40 |  | 94 |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. постоянного населения | 238 | 265 |  | 0 |
| 6 | Аптеки | ед. | 1 на 6 тыс. населения | 2 | 6 |  | 0 |
| 7 | Станции скорой медицинской помощи | автомобилей | 0,1 на 1 тыс. населения | 1 | 0 |  | 0 |
| Учреждения социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Детские дома-интернаты | место | 3 на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет | 7 | 0 |  | 0 |
| 9 | Дома-интернаты для престарелых с 60 лет | место | 28 на 1 тыс. населения с 60 лет | 85 | 0 |  | 0 |
| 10 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест | 1 на 1 тыс. населения с 18 лет | 10 | 0 |  | 0 |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | 60 на 1тыс. населения после 60 лет | 180 | 0 |  | 0 |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | чел | 0,5 на 1тыс. чел всего населения | 7 | 0 |  | 0 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 59,206 | 24,544 |  | 34,662 |
|  |  | мест | 3 на 1 тыс. населения | 15 | 27 |  | 0 |
| 14 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительные места | 80 на 1 тыс. жителей | 1052 | 350 |  | 0 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 1052 | 29535 |  | 0 |
| 16 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 площади пола зала | 80 на 1 тыс. чел. | 1052 | 0 |  | 0 |
| 17 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел. | 329 | 250 |  | 0 |
| 18 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 25648 | 0 |  | 0 |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Магазины | м² торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 3947 | 15068,82 |  | 0 |
| 20 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 526 | 382 |  | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Прачечные | кг белья в смену | 120 на 1 тыс. чел. | 1579 | 4000 |  | 0 |
| 22 | Химчистки – фабрики химчистки | кг вещей в смену | 11,4 на 1 тыс. чел. | 150 | 0 |  | 0 |
| 23 | Банно-оздоровительный комплекс | место | 5 на 1 тыс. чел. | 65 | 50 |  | 0 |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Пожарные депо | машин | 0,2 на 1 тыс. чел. | 3 | 0 |  | 0 |
| 25 | Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 на 0,3 млн. жителей / 1 на поселение | 1 | 1 |  | 0 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Отделения связи | объект | 1 на 9 тыс. чел. | 2 | 2 |  | 0 |
| 27 | Отделение, филиалы банков | операционная касса | 0,5 на 1 тыс. чел. | 6 | 5 |  | 0 |

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Требования к развитию социальной инфраструктуры установлены Постановлением Правительства Российской Федерации №1050 от 01.10.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Требования №1050).

В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Суходол  муниципального района Сергиевского  Самарской области на период с 2026 по 2033 годы разрабатывалась на основе документов о развитии и комплексном освоении территорий, в частности Генеральный план городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский.

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного проектирования Самарской области.

Федеральным Законом №172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые основы стратегического планирования муниципальных образований.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития городского поселения Суходол, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития городского поселения Суходол;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития;

3) прогноз социально-экономического развития городского поселения Суходол на среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз городского поселения Суходол  на долгосрочный период.

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского поселения Суходол.

2. Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной программы

Основной целью Программы являются:

-  достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского поселения Суходол услугами объектами социальной инфраструктуры.

В Программе решаются следующие основные задачи:

Задача 1.  Обеспечить 	безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры.

Задача 2. Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения.

Задача 3. Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

В результате реализации Программы будут созданы благоприятные условия для реализации принципа доступности объектов социальной инфраструктуры.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- повышение уровня жизни населения;

-  динамичное развитие социальной инфраструктуры городского поселения;

- достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, установленного нормативами градостроительного проектирования.

Программа реализуется в  I этап, с 2026 по 2033 годы. Начало реализации – 1 января 2026 года, завершение 31 декабря 2033 года.

3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

городского поселения Суходол

Таблица 11

| № | Наименование | Технико-экономические параметры | Сроки реализации в плановом периоде, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Строительство спортивного комплекса в поселке городского типа Суходол, ул. Куйбышева | универсальный спортивный зал (пропускная способность 48 чел. в смену, трибуны на 300 мест), зал для занятия боксом (пропускная способность 17 чел. в смену), административные помещения, общежитие на 80 мест, гостиница на 11 номеров, столовая на 50 посадочных мест, актовый зал на 180 мест |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |
| 2 | Строительство теплых раздевалок возле хоккейных кортов в поселке городского типа Суходол, ул. Победы | 0,2 га |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| 3 | Строительство футбольного поля в поселке городского типа Суходол, ул. Куйбышева | 0,54 га |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 4 | Строительство культурно-досугового молодежного центра в поселке городского типа Суходол, ул. Северная | 600 мест |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 5 | Реконструкция парка в поселке городского типа Суходол, ул. Ленина | 3,45 га |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 6 | Строительство парка в поселке городского типа Суходол, ул. Пионерская | 2,5864 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 7 | Строительство бульвара в поселке городского типа Суходол, ул. Суворова, в центральной части | 4,9054 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 8 | Строительство бульвара в поселке городского типа Суходол, ул. Школьная | 3,8118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 9 | Строительство бульвара в поселке городского типа Суходол, ул. Суворова, в западной части | 1,1873 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 10 | Строительство банно-оздоровительного центра в поселке городского типа Суходол, ул. Северная | 60 мест |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |
| 11 | Строительство дома быта в поселке городского типа Суходол, ул. Северная | 23 рабочих места |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |
| 12 | Реконструкция кладбища в поселке городского типа Суходол, юго-запад | Развитие на 0,517 га |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

городского поселения Суходол

Таблица 12 – Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Годы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2033 |
| 1 | Строительство спортивного комплекса в поселке городского типа Суходол, ул. Куйбышева | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 100000 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство теплых раздевалок возле хоккейных кортов в поселке городского типа Суходол, ул. Победы | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 5000 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство футбольного поля в поселке городского типа Суходол, ул. Куйбышева | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 250 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство культурно-досугового молодежного центра в поселке городского типа Суходол, ул. Северная | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 2000 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция парка в поселке городского типа Суходол, ул. Ленина | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 300 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство парка в поселке городского типа Суходол, ул. Пионерская | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 500 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство бульвара в поселке городского типа Суходол, ул. Суворова, в центральной части | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 500 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство бульвара в поселке городского типа Суходол, ул. Школьная | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 500 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство бульвара в поселке городского типа Суходол, ул. Суворова, в западной части | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 500 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство банно-оздоровительного центра в поселке городского типа Суходол, ул. Северная | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 3000 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство дома быта в поселке городского типа Суходол, ул. Северная | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 2500 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция кладбища в поселке городского типа Суходол, юго-запад | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 150 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

# 5. Перечень  индикаторов (показателей) Программы развития социальной инфраструктуры

# городского поселения Суходол

| № п/п | Целевые показатели | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |  |
| 1 | Количество учреждений культуры и искусства | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности населения городского поселения учреждениями культуры (клубного типа) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности населения городского поселения учреждениями культуры (библиотеками) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество объектов физической культуры и спорта | ед. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 5 | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами в городском поселении от нормативной потребности | % | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 100 | 100 |
| 6 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Количество резервных мест в муниципальных общеобразовательных учреждений | ед. | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 |
| 8 | Доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного образования и воспитания (в общей численности детей в возрасте 7-18 лет) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Количество объектов здравоохранения | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Количество учреждений управления | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями управления в городском поселении от нормативной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

6.  Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включенных в программу, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского поселения Суходол

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит увеличение численности населения городского поселения Суходол. Успешная реализация демографической политики на территории городского поселения будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения городского поселения Суходол:

- увеличение числа населения занимающихся спортом, путем улучшения объектов спорта;

-  увеличение предприятий коммунально-бытового обслуживания.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения городского поселения Суходол, повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания.

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Суходол,  необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их субсидирования.

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры местного значения городского поселения Суходол. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры городского поселения Суходол в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения.

## 8. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Система финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.

Планируемый общий объем финансирования Программы составит 115 200 000,00* руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,00  руб.;

2026 год -0,00 руб.;

2027 год -0,00 руб.;

2028 год -0,00 руб.;

2029 год -0,00 руб.;

2030 год -0,00 руб.;

2031-2033 года – 0,00 руб.

- средства областного бюджета  – 0,00 руб.;

2026 год -0,00 руб.;

2027 год -0,00 руб.;

2028 год -0,00 руб.;

2029 год -0,00 руб.;

2030 год -0,00 руб.;

2031-2033 года – 0,00 руб.

- средства местного бюджета –   руб.;

2026 год – 0,00 руб.;

2027 год - 0,00 руб.;

2028 год - 0,00 руб.;

2029 год – 0,00 руб.;

2030 год - 0,00 руб.;

2031-2033 года – 115 200 000,00 руб.

- внебюджетные средства – 0,00 руб.

2026 год -0,00 руб.;

2027 год -0,00 руб.;

2028 год -0,00 руб.;

2029 год -0,00 руб.;

2030 год -0,00 руб.;

2031-2033 года – 0,00 руб.

## *  Общий объем финансового обеспечения Программы, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета будут уточнены после утверждения Решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Главным распорядителем средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы, является администрация городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области.

## 9. Механизм реализации Программы

## Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом требований Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденного постановлением администрации городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский от 07.02.2020 г. г. № 12.

## Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский.

## Текущий и последующий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение мероприятий Программы, осуществляют администрация городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области.

## Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет администрация городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области.

## Администрация городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области ежегодно в срок до 1 марта подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации Программы, рассчитанных в соответствии с методикой.

## 10. Методика комплексной оценки эффективности

## реализации программы

## Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

## 10.1. Оценка степени выполнения мероприятий программы

## Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

## Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

## 10.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

## Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы с уровнем ее финансирования (расходов).

## Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

## ,

## где  - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

## - плановое значение n-го показателя (индикатора);

## - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

## - плановая сумма финансирования по муниципальной программы, предусмотренная на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

## - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

## Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

## Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

## 11. Методика расчета показателей (индикаторов) Программы

Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном  80 процентов и менее или равном 100 процентов, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100  процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы мене 80 процентов.

Муниципальная программа признается эффективной:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 и менее  или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более и равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы  более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более и равной 80 или менее 100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентам;

при  значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентам.